AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 1

00

MASTER BLUEPRINT

AI NGERTI GEOPOLITIK

Spesifikasi Produk, Arsitektur, Feature-Parity, AI Editing, QA, dan Handoff Sebelum

Coding

Repository target: inoriko920-dev/AI-Ngerti-Geopolitik

Status saat dokumen dibuat: repository baru / kosong — belum ada implementasi

Tanggal: 6 Oktober 2026 | Versi dokumen: 1.0

TUJUAN DOKUMEN — Menjadi sumber kebenaran awal agar AI/developer yang melanjutkan

proyek memahami masalah yang hendak diselesaikan, batas produk, keputusan arsitektur, fitur

wajib, standar stabilitas, serta urutan implementasi sebelum menulis kode.

CATATAN PENTING

Repo AI-Automatic-Video-Composer adalah REFERENSI BACA SAJA. Dokumen ini tidak memberi

izin untuk mengubah, menghapus, memindahkan, atau melakukan commit apa pun ke repo lama.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 2

0. Kontrol Dokumen dan Aturan Membaca

Item Nilai

Nama dokumen 00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.d

ocx

Produk AI Ngerti Geopolitik

Versi 1.0 — Blueprint sebelum coding

Repo target inoriko920-dev/AI-Ngerti-Geopolitik

Repo referensi lama inoriko920-dev/AI-Automatic-Video-Composer —

READ ONLY

Target platform utama Windows 11 x64

Tujuan utama Editor otomatis khusus video geopolitik/dokumenter

yang stabil, dapat dikoreksi manual, dan tidak

membangun ulang engine video dari nol

Pemilik keputusan produk Pengguna / repository owner

Status coding BELUM DIMULAI berdasarkan blueprint ini

0.1 Instruksi wajib untuk AI/developer yang melanjutkan

 Baca dokumen ini dari awal sampai akhir sebelum membuat file kode baru.

 Jangan menganggap repo lama sebagai basis yang harus diteruskan. Repo lama adalah

sumber feature-parity, bukti kebutuhan, dan pelajaran arsitektur.

 Jangan mengubah repo AI-Automatic-Video-Composer. Semua eksperimen dan implementasi

dilakukan di AI-Ngerti-Geopolitik setelah owner menyetujui tahap coding.

 Jangan membuat ulang subsistem editor video tingkat rendah yang sudah disediakan engine

matang tanpa alasan teknis yang dapat dibuktikan.

 Setiap fitur baru harus mempunyai owner modul, acceptance criteria, test, dan alasan

mengapa fitur tersebut termasuk scope.

 Jika terjadi konflik antara kode yang kelak ada dan keputusan LOCKED dalam dokumen ini,

hentikan perubahan dan angkat konflik sebagai keputusan eksplisit; jangan diam-diam

mengubah arsitektur.

LOCKED — Produk ini adalah specialized AI documentary/geopolitics editor, bukan upaya

membuat NLE umum seperti Filmora/Premiere dari nol.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 3

LOCKED — V1 wajib mencapai feature-parity praktis dengan workflow lama sebelum ekspansi

fitur besar.

GATE — Reuse kode openshot-qt hanya boleh dimulai setelah strategi lisensi proyek diputuskan.

libopenshot tetap kandidat engine utama karena menyediakan binding Python dan engine

multimedia matang.

0.2 Sumber referensi teknis yang dikunci untuk fase awal

Referensi Baseline Peran

OpenShot/openshot-qt v4.0.1 — commit

5b0588ca36beedebe790e9ed4f48d10

5a1752f18

Referensi editor/timeline/UI

infrastructure. Selective reuse

hanya setelah license gate.

OpenShot/libopenshot v1.0.1 — commit

1c46200eaedeebce3fbce74b5584dc0

c04d70903

Engine timeline, clip, layers,

keyframe, playback, audio mixing,

effects, render, Python binding.

AI-Automatic-Video-Composer main saat audit awal proyek Referensi fitur, workflow Scene

DOCX/Axxx, subtitle, narrasi,

Gemini, validation, UX. READ ONLY.

Referensi di atas adalah baseline agar implementasi tidak mengejar moving target. Upgrade

versi hanya dilakukan melalui compatibility review dan test matrix, bukan otomatis karena

upstream merilis versi baru.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 4

Daftar Isi Ringkas

1. Ringkasan Eksekutif

2. Masalah yang Ingin Diselesaikan

3. Visi Produk dan Prinsip Desain

4. Siapa Pengguna dan Jobs-to-be-Done

5. Scope V1, Non-Scope, dan Roadmap

6. Feature-Parity Wajib dari Repo Lama

7. User Journey End-to-End

8. Kontrak Input dan Output

9. Model Project dan Data

10. Arsitektur Target

11. Strategi OpenShot/libopenshot

12. Timeline dan Editor Manual

13. Preview, Playback, dan Sinkronisasi

14. Animasi dan Motion System

15. Subtitle System

16. Narration dan Audio

17. Validation, Relink, dan Recovery

18. Gemini dan AI Editing

19. Credential Pool dan Keamanan

20. Render dan Export

21. Background Jobs dan Responsiveness

22. UI/UX Contract

23. Struktur Repository yang Disarankan

24. Migration/Compatibility dari AAVC

25. Non-Functional Requirements

26. Testing dan Quality Gates

27. Packaging Windows dan Release

28. Licensing, Dependency, dan Compliance

29. Observability dan Diagnostics

30. Risiko Utama dan Mitigasi

31. Tahapan Implementasi

32. Definition of Done

33. Checklist Handoff AI

34. Appendix: Command Schema

35. Appendix: Feature Acceptance Matrix

36. Appendix: Glosarium

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 5

1. Ringkasan Eksekutif

AI Ngerti Geopolitik adalah aplikasi desktop Windows untuk menyusun video

geopolitik/dokumenter secara otomatis dari input yang sudah terstruktur, lalu memberi

pengguna kendali manual untuk mengoreksi hasil sebelum render final. Fokus produk bukan

menyediakan semua fitur editor video umum, melainkan mempercepat pekerjaan berulang

yang khas pada produksi video naratif: memetakan Scene ke aset, mengatur pacing, memberi

motion yang konsisten, menampilkan subtitle, memasang narasi, melakukan validasi, dan

mengekspor video dengan hasil stabil.

Repo lama membuktikan kebutuhan produk dan sudah memiliki banyak fitur penting, tetapi

terlalu banyak subsistem editor dibuat sendiri: timeline interaction, preview, compositing

scene, graph FFmpeg, motion, navigation, dan sejumlah behavior UI. Akibatnya jumlah kode

presentation/timeline menjadi besar, preview dan final render mempunyai implementation

path berbeda, serta test yang hijau belum otomatis membuktikan workflow nyata pada proyek

panjang dan media beragam.

Strategi repo baru adalah memisahkan “hal yang unik bagi produk” dari “masalah multimedia

umum”. Hal unik—Scene DOCX, Asset ID Axxx, aturan visual dokumenter, AI planning,

validation khusus workflow, dan UX otomatis—tetap menjadi milik AI Ngerti Geopolitik. Hal

umum—clip, track/layer, keyframe, playback, audio mixing, render timeline—ditopang engine

matang, dengan libopenshot sebagai kandidat engine utama dan openshot-qt sebagai referensi

editor infrastructure.

HASIL YANG DIINGINKAN — Pengguna dapat memasukkan materi video geopolitik, menekan

alur otomatis, melihat timeline yang nyata, melakukan koreksi manual bila perlu, lalu

mengekspor video final tanpa harus memahami FFmpeg atau menyusun setiap aset satu per

satu.

1.1 Definisi sukses produk

 Cepat digunakan: project dapat dibuat dari Scene DOCX + folder aset tanpa setup teknis

rumit.

 Stabil: workflow panjang tidak bergantung pada ratusan helper UI/timeline buatan sendiri

yang saling menempel.

 Deterministik: keputusan AI diterapkan sebagai command tervalidasi dan dapat di-Undo.

 Preview dapat dipercaya: preview dan export memakai data timeline/transform yang sama

sehingga perbedaan visual diminimalkan dan didokumentasikan.

 Recoverable: crash, asset berpindah, request AI gagal, atau render dibatalkan tidak merusak

project sumber.

 Portable: user dapat memakai build Windows tanpa lingkungan developer.

 AI-friendly: struktur repo, dokumentasi, kontrak command, dan test membuat AI lain dapat

melanjutkan tanpa menebak owner logic.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 6

1.2 North-star workflow

Tahap Aksi pengguna Tanggung jawab aplikasi

1 Pilih Scene DOCX Parse struktur scene dan source

quote secara aman.

2 Pilih folder aset Bind A001, A002, dst.; tandai

missing/corrupt/duplicate.

3 Tambahkan narrasi/SRT bila

tersedia

Probe media, simpan reference,

validasi durasi dan timing.

4 Buat project Bangun timeline engine dari

canonical project model.

5 AUTO EDIT AI menyusun edit plan dalam batas

command yang diizinkan; validator

memeriksa seluruh rencana.

6 Review Preview playback + timeline +

inspector menampilkan keadaan

nyata.

7 Koreksi manual Reorder, durasi, split, motion,

subtitle, marker, In/Out, relink;

semua Undo/Redo.

8 Validasi Aplikasi menolak export bila

terdapat blocker.

9 Export Engine merender project/selection

menggunakan preset yang

didukung.

10 Selesai Output video diverifikasi non￾empty/valid; project tetap dapat

dibuka kembali.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 7

2. Masalah yang Ingin Diselesaikan

2.1 Masalah pengguna

Produksi video geopolitik/dokumenter sering berisi pola yang berulang: naskah dipecah

menjadi scene, setiap scene mempunyai satu atau dua visual utama, visual perlu diberi motion

agar tidak statis, narasi dan subtitle harus sinkron, dan seluruh scene perlu disusun menjadi

video yang ritmenya terasa natural. Bila dikerjakan manual di editor umum, pengguna

menghabiskan banyak waktu untuk operasi mekanis yang sebenarnya dapat diprediksi dari

struktur naskah dan aset.

 Memasukkan puluhan/ratusan aset satu per satu dan memastikan urutannya benar.

 Menyesuaikan durasi scene berdasarkan konteks narasi.

 Menghindari animasi yang terlalu repetitif atau terlalu agresif.

 Mengatur dua visual dalam satu scene dengan framing yang konsisten.

 Mengelola subtitle, narasi, dan timing sambil tetap menjaga keterbacaan.

 Mengoreksi missing asset atau file yang berpindah tanpa membangun project ulang.

 Menunggu render atau request AI tanpa membuat UI hang.

 Memastikan project dapat dilanjutkan setelah aplikasi tertutup/crash.

2.2 Masalah teknis yang terlihat pada pendekatan repo lama

Masalah Gejala Dampak Arah solusi repo baru

Terlalu banyak editor

behavior dibuat sendiri

Banyak modul khusus

timeline untuk snap, zoom,

navigator, follow, marker,

In/Out, seek, resize, reorder.

Maintenance surface besar;

bug interaksi saling

memengaruhi.

Delegasikan primitives

timeline/playback ke

engine/editor infrastructure

matang.

Render graph custom Scene dibangun manual

lewat FFmpeg

filter_complex, loop image,

overlay, fade, concat.

Setiap fitur visual baru

memperbesar kompleksitas

graph dan parity preview.

Gunakan canonical

clip/timeline/keyframe

engine; export berasal dari

model yang sama.

Preview vs final berbeda

jalur

Preview Qt dan render

FFmpeg memiliki evaluator

berbeda.

Apa yang terlihat belum

tentu sama dengan hasil

final.

Single source of truth untuk

transform/timing; parity

test frame-sampling.

Model Scene sempit Scene lama secara domain

hanya 1 atau 2 asset.

Sulit berevolusi tanpa

menyentuh banyak layer.

Pertahankan UX

SINGLE/DOUBLE di V1,

tetapi internal model

memakai clip/layer yang

extensible.

AI terlalu sempit Gemini terutama memilih

enter/exit effect dan

intensity.

Belum benar-benar

“mengedit” pacing/timeline.

Bangun Edit Plan berbasis

command whitelist dan

validation.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 8

Masalah Gejala Dampak Arah solusi repo baru

E2E terlalu tipis Sebagian besar test unit;

E2E utama mengecek

contract state render plan. →

CI hijau belum

membuktikan project nyata

panjang.

Tambah GUI E2E, render

golden project, stress, crash

recovery, clean-machine

packaging test.

2.3 Problem statement resmi

PROBLEM STATEMENT — Bagaimana membuat editor otomatis khusus video geopolitik yang

mempertahankan workflow efektif dari AAVC, tetapi mengganti pondasi multimedia yang rapuh

dengan engine matang sehingga aplikasi benar-benar stabil untuk project nyata, AI dapat

mengambil keputusan editing yang tervalidasi, dan pengguna tetap memiliki kontrol manual

serta recovery yang dapat dipercaya?

2.4 Yang TIDAK dianggap solusi

 Menambah lebih banyak helper di atas timeline custom lama.

 Menganggap “semua unit test lulus” sebagai bukti aplikasi siap dipakai.

 Memberi AI akses bebas untuk memodifikasi JSON project tanpa schema/validator.

 Meng-copy seluruh OpenShot lalu mengganti logo tanpa memisahkan kebutuhan produk.

 Mengejar semua fitur Filmora/Premiere yang tidak berhubungan dengan workflow

geopolitik.

 Menambahkan provider AI lain sebelum Gemini flow stabil dan teruji.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 9

3. Visi Produk dan Prinsip Desain

3.1 Visi

“AI Ngerti Geopolitik” harus terasa seperti asisten editor yang memahami struktur video

dokumenter: ia menerima materi yang sudah dipetakan, menyusun draft edit secara masuk

akal, menjaga visual tidak membosankan, dan mengerjakan pekerjaan teknis repetitif.

Pengguna berperan sebagai director/reviewer, bukan operator yang harus mengatur setiap

keyframe dari nol.

3.2 Prinsip produk

Prinsip Makna operasional

Automation first, manual correction second Default flow menghasilkan draft otomatis; semua

keputusan penting tetap dapat dikoreksi manual.

Stable foundation over clever custom code Pilih engine yang sudah menyelesaikan

playback/timeline/render daripada membangun ulang.

One canonical timeline Durasi, posisi, layer, transform, dan timing tidak boleh

mempunyai versi berbeda antara preview dan export.

AI plans, validators decide AI mengusulkan command; aplikasi memvalidasi

legalitas sebelum mutasi state.

Everything important is undoable Satu niat user/AI = satu transaction history yang jelas.

Fail closed Missing input, invalid media, credential unavailable,

atau unsupported action harus menghentikan aksi

secara jelas; tidak membuat output palsu.

Specialized, not bloated Setiap fitur harus menjawab workflow

dokumenter/geopolitik.

Documentation is part of architecture Keputusan penting, schema, commands, dan ownership

ditulis agar AI lain tidak membuat parallel

implementation.

3.3 Prinsip teknis

 Tidak ada business rule di widget Qt.

 Tidak ada raw API key di project, log, screenshot, atau error text.

 Tidak ada long-running media/AI job pada GUI thread.

 Tidak ada direct mutation dari respons AI ke timeline engine.

 Tidak ada renderer alternatif tersembunyi yang menghasilkan hasil berbeda tanpa test

parity.

 Tidak ada hard-coded developer path.

 Tidak ada dependency baru tanpa alasan, lisensi, pin versi, dan test.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 10

4. Siapa Pengguna dan Jobs-to-be-Done

4.1 Persona utama

Pengguna utama adalah creator/editor yang membuat video naratif geopolitik/dokumenter,

memiliki naskah yang sudah dipecah menjadi scene dan visual, serta ingin mengurangi

pekerjaan mekanis di editor video. Pengguna tidak harus memahami coding, FFmpeg, graph

filter, atau detail internal engine.

4.2 Jobs-to-be-done

Ketika... Saya ingin... Agar...

saya sudah punya Scene DOCX dan

folder gambar

aplikasi menyusun semuanya sesuai

urutan

saya tidak memasukkan aset satu

per satu.

draft edit pertama dibuat AI memilih pacing dan motion yang

wajar

video langsung layak direview.

ada bagian kurang pas saya mengubahnya manual di

timeline/inspector

saya tetap mempunyai kontrol

penuh.

aset pindah folder aplikasi menunjukkan yang hilang

dan membantu relink

project tidak perlu dibuat ulang.

subtitle/narasi tersedia timing dan tampilan masuk ke

project yang sama

preview dan export tetap sinkron.

render panjang berjalan UI tetap responsif dan bisa melihat

progress/cancel

saya yakin aplikasi tidak macet.

AI key limit/error pool credential menangani failover

aman

workflow tidak berhenti karena

satu key bermasalah.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 11

5. Scope V1, Non-Scope, dan Roadmap

5.1 Scope V1 — harus selesai

 Create/Open/Save/Save As project yang aman dan atomic.

 Import Scene DOCX dengan mapping aset Axxx dan validasi structure.

 Asset browser/binding status READY/MISSING/CORRUPT/DUPLICATE serta relink.

 Timeline nyata dengan reorder, resize duration, split, selection, In/Out, marker, snap, zoom,

follow playhead, navigator, Undo/Redo.

 SINGLE/DOUBLE scene workflow yang setara dengan kebutuhan lama.

 Manual animation/motion + deterministic random animation + lock per asset.

 Subtitle SRT import/edit/timing tools/style/animation/preset dan burn-in/export behavior.

 Narration import + microphone recording + project binding.

 Gemini credential secure slots 1–100 dan rotating pool.

 AI Auto Edit minimal yang aman: animation + pacing/transform command yang telah

dibuktikan engine dapat render dan undo.

 Validation Center, project recovery/autosave, diagnostics.

 Export project/selection: H.264/H.265, 1080p/1440p/4K, 30/60 fps, quality preset, sharpen yang

benar-benar didukung.

 Windows portable build + clean-machine smoke test.

 Legacy AAVC project importer bila schema sumber valid; tidak mengubah file lama.

5.2 Non-scope V1

 NLE umum dengan unlimited arbitrary workflow sebagai tujuan produk utama.

 Color grading profesional setara DaVinci Resolve.

 Fusion/VFX node graph.

 3D editor atau motion graphics suite umum.

 Cloud collaboration/multi-user.

 Mobile/Android build.

 Plugin marketplace.

 Provider AI selain Gemini kecuali ada keputusan baru.

 Generative image/video di dalam editor sebagai requirement V1.

 Mencopy seluruh fitur OpenShot yang tidak dipakai workflow geopolitik.

5.3 Roadmap setelah parity

Fase Tujuan Syarat masuk

V1.0 Stable parity + AI Auto Edit aman Semua acceptance parity lulus di

Windows target.

V1.1 UX polish, performance, preset

dokumenter tambahan

Tidak ada blocker stabilitas V1.0.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 12

Fase Tujuan Syarat masuk

V1.5 AI Director lebih kaya: scene

rhythm, transition reasoning,

transform composition

Command schema stabil dan

regression suite kuat.

V2.0 Eksperimen fitur baru seperti

arbitrary background/video tracks

bila memang dibutuhkan

Harus ada use case nyata; tidak

otomatis karena engine mampu.

LOCKED — Feature parity dan stabilitas didahulukan. Fitur baru tidak boleh menjadi alasan

menunda core workflow yang sudah terbukti dibutuhkan.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 13

6. Feature-Parity Wajib dari Repo Lama

Feature-parity berarti pengguna yang memahami workflow AAVC tidak kehilangan

kemampuan penting ketika pindah ke AI Ngerti Geopolitik. Parity diukur dari hasil dan

workflow, bukan dari kesamaan internal class atau file.

Area Behavior lama Status V1 Implementasi baru

Project New/Open/Save/Save As, dirty

state, unsaved guard

Wajib Project document baru +

atomic persistence

Scene DOCX Parse scene berurutan dan

source quote

Wajib Importer khusus ANG

Axxx binding A001, A002, dst.; status aset Wajib Asset catalog + validator

SINGLE/DOUBLE 1 atau 2 aset utama per scene Wajib Template scene di atas

clip/layer engine

Scene order Move up/down dan drag

reorder

Wajib Timeline command

Duration Inspector + resize edge Wajib Clip/scene duration command

Split Split di playhead Wajib Transaction command

In/Out Set/clear/drag/play

selection/render selection

Wajib Timeline range

Markers Tambah/kelola/jump Wajib Project marker model

Magnetic snap Toggle, threshold, guide,

bypass

Wajib Engine/editor snapping atau

adapter

Zoom/follow Zoom fit/100%, follow/smooth

follow

Wajib Timeline viewport

Mini navigator Overview, viewport

drag/resize, anchors

Wajib jika masih dibutuhkan

UX

Boleh diadaptasi, tetapi hasil

penggunaan harus setara

Animation manual Pilih effect/intensity/lock Wajib Keyframe/effect adapter

Random animation Seed deterministic +

cooldown + respect lock

Wajib ANG animation planner

AI animation Gemini bounded plan Wajib AI command planner

Validation Issues + revalidate + relink Wajib Validation Center

SRT import Bind subtitle source Wajib Subtitle service

SRT editor Cue, timing, overlap, working

history

Wajib Subtitle workspace

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 14

Area Behavior lama Status V1 Implementasi baru

Subtitle style Font/fill/outline/shadow/

background/alignment/

margin

Wajib Subtitle style model

Subtitle animation Preset + enter/exit/highlight Wajib Render-supported subtitle

motion

Narration import Bind audio media Wajib Audio clip/narration track

Narration record Mic WAV bind → → Wajib Recorder service

Gemini credentials Secure slot 1–100 Wajib CredentialStore

Background jobs AI/render tidak hang GUI Wajib Job system

Export H.264/H.265, res, fps,

CRF/preset, sharpen

Wajib Engine exporter

Recovery Snapshot/recovery project Wajib Recovery manager

Portable Windows Build dapat dijalankan user Wajib Packaging pipeline

6.1 Fitur lama yang tidak boleh diwarisi secara internal

 Custom FFmpeg scene compositor sebagai pusat arsitektur.

 Duplikasi evaluator transform antara preview dan render bila dapat dihindari.

 Dependensi feature terhadap fixture/demo state yang dapat muncul sebagai data user.

 Class hierarchy UI yang tumbuh hanya untuk mewariskan satu fitur ke window berikutnya.

 Parallel owner untuk project state, timeline state, dan render state tanpa contract

sinkronisasi.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 15

7. User Journey End-to-End

7.1 Flow membuat project baru

 User memilih “Proyek Baru”.

 Aplikasi meminta Scene DOCX. Jika DOCX tidak dapat dibaca atau tidak memenuhi contract

minimum, flow berhenti dengan error yang dapat ditindaklanjuti.

 Aplikasi meminta folder aset. Aset dipindai, di-hash/probe bila diperlukan, lalu dipetakan ke

ID canonical.

 Aplikasi menampilkan review import: jumlah scene, jumlah aset, missing/duplicate/corrupt,

dan perkiraan durasi.

 Opsional: user menambahkan narration audio dan SRT.

 User memilih lokasi project. Project disimpan secara atomic sebelum dianggap active session.

 Timeline canonical dibangun dari project model dan engine adapter.

 Editor terbuka dengan scene pertama terpilih dan validation badge live.

7.2 Flow AUTO EDIT

 Preflight memeriksa project siap: tidak ada blocker input, engine tersedia, credential Gemini

tersedia bila AI digunakan.

 Context Builder membuat ringkasan project yang aman dan cukup: source quote per scene,

asset metadata, durasi narrasi/subtitle, locked decisions, preset style.

 Gemini menghasilkan Edit Plan JSON sesuai schema versi yang ditentukan.

 Parser menolak field asing, command tidak dikenal, target tidak ada, nilai di luar batas,

perubahan terhadap locked item, dan command yang engine belum mendukung.

 Dry-run validator menghitung hasil command tanpa menulis project.

 Jika semua valid, seluruh plan diterapkan sebagai transaction terkontrol; jika plan besar,

dapat dikelompokkan per intent tetapi tetap mempunyai checkpoint Undo yang jelas.

 UI menampilkan ringkasan perubahan dan memungkinkan Undo.

7.3 Flow review dan koreksi

User memutar preview, mencari scene tertentu, menggeser playhead, mengubah urutan/durasi,

mengatur motion, subtitle, marker, atau melakukan relink. Semua perubahan model masuk

melalui command layer. Inspector tidak menulis langsung ke engine object; adapter

memperbarui engine setelah state canonical sah.

7.4 Flow export

 User memilih Full Project atau Selection In/Out.

 Export dialog hanya menampilkan kemampuan yang benar-benar didukung.

 Preflight mengecek media, subtitle, audio, output path, disk space minimum yang masuk

akal, codec/profile, dan engine readiness.

 Render dijalankan sebagai background job dengan progress/cancel.

 Success hanya diumumkan bila proses selesai, file output ada, dapat diprobe, durasi masuk

toleransi, serta size > minimum masuk akal.

 Failure tidak mengubah project state menjadi seolah-olah berhasil.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 16

8. Kontrak Input dan Output

8.1 Scene DOCX

V1 harus menerima kontrak Scene DOCX yang kompatibel secara semantik dengan format

lama. Parser harus toleran terhadap variasi whitespace/case yang aman, tetapi tidak boleh

menebak struktur yang ambigu.

Elemen Contoh Aturan

Header scene Tampilan Scene 1: 1 Nomor berurutan; angka terakhir

menyatakan jumlah aset utama 1

atau 2 untuk template V1.

Asset row Asset 1: peta Asia Tenggara Nomor asset global berurutan;

quote/context dipertahankan.

Asset ID canonical A001 Dibentuk deterministik dari nomor

asset.

Durasi awal default preset Boleh dihitung dari

preset/AI/narration; bukan ditanam

permanen di parser.

8.2 Asset media

 Gambar minimal: PNG/JPEG/WebP bila engine/provider mendukung dan test lulus.

 Video asset arbitrary tidak wajib untuk template Scene V1, tetapi engine internal tidak boleh

didesain seolah mustahil mendukungnya kelak.

 Filename canonical A001.ext diutamakan; mapping eksplisit diperbolehkan untuk relink.

 Path disimpan sebagai reference relinkable; project tidak boleh diam-diam menyalin file

besar kecuali ada pilihan user.

 Probe harus mendeteksi file hilang, unreadable, zero-byte, format unsupported, atau

duplicate candidate.

8.3 Narration

Format yang diterima mengikuti engine/FFmpeg capabilities yang sudah dibuktikan pada build:

WAV, MP3, M4A/AAC, FLAC, OGG atau subset yang benar-benar lolos test. Aplikasi tidak boleh

mengiklankan format hanya karena library teoritis dapat membacanya.

8.4 Subtitle

SRT menjadi format input utama untuk V1. Parser harus menjaga cue index, start/end, multi￾line text, dan mendeteksi overlap/invalid range. Export/burn-in boleh memakai representation

internal yang lebih kaya asalkan round-trip text/timing yang didukung tetap dapat dipahami.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 17

8.5 Output

Output Wajib Catatan

Project file ANG Ya Versioned JSON/structured

document; atomic save; schema

migration.

Final MP4 Ya H.264/H.265 sesuai preset.

Selection MP4 Ya Berdasarkan In/Out valid.

Subtitle sidecar Opsional sesuai workflow Tidak wajib jika burn-in; export SRT

bila user memilih.

Diagnostic bundle On demand Harus redacted; tidak mengandung

raw API key.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 18

9. Model Project dan Data

9.1 Canonical project document

Project document AI Ngerti Geopolitik harus menjadi sumber kebenaran untuk intent editing,

sedangkan object libopenshot adalah runtime projection yang dapat dibangun ulang. Ini

mencegah project file bergantung pada pointer/object internal library dan memudahkan

migration serta testing.

LOCKED — Project document tidak boleh sekadar menyimpan opaque dump engine tanpa

semantic layer ANG. Kita perlu mempertahankan konsep Scene, Asset ID, source quote, lock, AI

provenance, dan validation state yang unik bagi produk.

9.2 Entitas utama

Entitas Field inti Catatan

Project schema_version, id, title, canvas, fps,

paths, settings, metadata

Root document.

Scene id/number, asset references, duration,

template, source_quotes, locked flags

Unit naratif.

Asset asset_id, source_path, media_type,

status, probe metadata

Reference canonical.

ClipProjection scene_id, asset_id, layer, in/out,

transform, opacity, speed

Representasi intent clip untuk engine.

Animation target, preset/effect,

keyframes/intensity, lock,

source(manual/random/AI)

Harus render-backed.

SubtitleTrack source, cues, style, animation settings Working copy + persisted model.

NarrationTrack source, gain, offset, metadata Track audio utama V1.

Marker time, label, type Navigasi editor.

Selection in_time, out_time Editor state persisten bila diinginkan.

AIEditRecord plan_id, model, commands summary,

project_revision, timestamp

Tanpa prompt sensitif/raw key.

9.3 Revision dan transaction

 Setiap successful mutation menaikkan project revision.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 19

 Long-running AI job menyimpan revision saat mulai; hasil dibuang bila project berubah dan

command tidak lagi aman diterapkan.

 Compound intent mempunyai transaction_id untuk Undo/Redo.

 Autosave snapshot terpisah dari source project; jangan overwrite source tanpa successful

commit.

9.4 Extension file

Nama extension final belum harus dikunci saat blueprint, tetapi direkomendasikan memakai

extension khusus seperti .angproj agar tidak bentrok dengan .aavcproj atau .osp. Reader harus

memeriksa schema_version, bukan hanya extension.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 20

10. Arsitektur Target

10.1 Layer utama

Layer Tanggung jawab Tidak boleh

Presentation (PySide6) Window, widget, view-model binding,

intent user, progress, dialogs

Business rule, provider HTTP, raw file

mutation, direct engine logic

kompleks.

Application Commands, queries, transaction,

session, AI edit orchestration,

import/export use cases

Qt-specific UI code.

Domain Project semantics: Scene, Asset,

validation rule, command legality, AI

command schema

Filesystem, HTTP, Qt, subprocess.

Engine Adapter Project libopenshot projection, →

timeline sync, playback/export adapter

Menjadi owner semantic Scene/AI.

Infrastructure Persistence, credential store, path

service, logging, job system, recorder,

probes

Menyelinap ke domain.

Providers Gemini transport, request/response,

key pool

Mutasi project langsung.

10.2 Dependency direction

Presentation Application Domain. Engine/Infrastructure/Providers mengimplementasikan → →

port yang dipanggil Application. Domain tidak mengetahui PySide6, libopenshot, FFmpeg,

Gemini, Windows Credential Manager, atau filesystem.

10.3 Single source of truth

 Semantic source of truth: ANG ProjectState.

 Runtime playback/render projection: libopenshot Timeline/Clip/Effect objects.

 UI state: derived dari session + selection + viewport; tidak menjadi sumber project.

 AI response: proposal sementara sampai valid dan committed.

 Render job: snapshot immutable dari revision tertentu.

10.4 Sync strategy

Perubahan command memodifikasi ProjectState secara transaction. Setelah commit,

EngineProjectionService menerapkan delta terukur ke runtime engine atau rebuild bagian yang

perlu. Bila engine sync gagal, transaction tidak dianggap selesai tanpa recovery strategy. Untuk

operasi besar, lebih aman rebuild projection daripada mempertahankan object graph setengah

sinkron.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 21

11. Strategi OpenShot / libopenshot

11.1 Mengapa libopenshot

 Memiliki Timeline dan Clip primitives yang memang dirancang untuk video editing.

 Mendukung multi-layer compositing, keyframe animation, time mapping, audio

mixing/resampling, effects, dan format berbasis FFmpeg.

 Menyediakan Python binding sehingga cocok dengan stack Python/PySide6 yang sudah

familiar.

 Menyediakan Qt video playback integration dan unit tests upstream.

 Mengurangi kebutuhan membuat filter_complex besar secara manual untuk setiap scene.

11.2 Peran openshot-qt

openshot-qt adalah referensi penting untuk behavior editor nyata: timeline transactions,

undo/redo, clip manipulation, project history, waveform/cache, dan integration dengan

libopenshot. Namun pengambilan kode harus selective dan legal. Kita tidak ingin mem-fork

seluruh produk hanya untuk membuang sebagian besar fiturnya.

11.3 License gate

Pilihan Konsekuensi Rekomendasi

Reuse kode openshot-qt GPLv3

secara langsung

Project turunan perlu mematuhi

kewajiban GPL yang berlaku ketika

didistribusikan.

Cocok bila repo memang open￾source GPL-compatible.

Gunakan libopenshot LGPL dan

implementasikan UI/adapter sendiri

Lebih banyak kerja UI, tetapi

menghindari membawa seluruh

codebase GPL openshot-qt.

Pilihan bila owner ingin fleksibilitas

lisensi lebih besar.

Lisensi komersial libopenshot bila

relevan

Perlu pembicaraan dengan pemilik

upstream dan biaya/terms terpisah.

Hanya bila model distribusi

memerlukannya.

GATE — Sebelum copy/import kode openshot-qt ke repo target, owner harus memilih model

lisensi proyek. Jangan melakukan copy dulu lalu memikirkan lisensi belakangan.

11.4 Pinning dan upgrade

 Baseline awal: openshot-qt v4.0.1 sebagai reference; libopenshot v1.0.1 sebagai engine

candidate.

 Simpan exact version/commit dalam dependency manifest.

 Upgrade hanya melalui branch/PR terpisah dengan playback, render, project-load, subtitle,

audio, dan packaging regression test.

 Jangan mengandalkan latest/main upstream dalam release build.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 22

12. Timeline dan Editor Manual

12.1 Timeline contract

Timeline harus menjadi editor nyata terhadap project canonical, bukan visual mock. Semua

blok scene/clip yang terlihat harus mempunyai identitas yang dapat ditelusuri ke Scene/Asset.

Drag, resize, split, dan reorder harus menghasilkan command domain yang dapat di-Undo.

12.2 Operasi wajib

Operasi Behavior Acceptance

Select scene/clip Klik memilih target dan sinkron ke

inspector/preview

Selection tidak mengubah project

revision.

Reorder Drag atau menu move mengubah

urutan scene

Render order berubah; satu Undo

mengembalikan.

Resize duration Drag edge atau field inspector Durasi tervalidasi; total duration

update.

Split Split pada playhead valid Membuat dua unit dengan timing

konsisten; Undo 1 langkah.

Seek/scrub Ruler/drag/keyboard Preview mengikuti time canonical.

In/Out Set, drag, clear Selection valid dan dapat dirender.

Marker Add/edit/delete/jump Marker tidak mengubah render

kecuali feature secara eksplisit

memakai.

Snap Toggle + threshold + modifier bypass Guide hanya muncul pada target yang

benar.

Zoom Wheel/controls/fit/100% Anchor zoom dapat diprediksi.

Follow playhead Off/on/smooth Manual scroll dapat menahan follow

sementara.

12.3 Scene abstraction vs clip engine

Di UI V1, pengguna tetap berpikir dalam Scene. Di bawahnya, satu Scene dapat diproyeksikan

menjadi satu atau beberapa Clip/Layer. Ini penting agar layout SINGLE/DOUBLE mudah

dipahami pengguna tanpa membatasi kemampuan engine. Scene boundary adalah semantic

boundary; Clip adalah media execution primitive.

12.4 Undo/Redo

 Satu drag reorder = satu history entry.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 23

 Satu AI Auto Edit batch dapat menjadi satu atau beberapa checkpoint yang dapat dijelaskan;

jangan ratusan undo kecil tanpa konteks.

 Import project, relink batch, dan auto-setup scene harus transactional.

 History tidak boleh menyimpan raw API key atau object engine yang tidak serializable.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 24

13. Preview, Playback, dan Sinkronisasi

13.1 Target preview

Preview harus membaca runtime timeline yang berasal dari ProjectState yang sama dengan

export. Tujuan utama adalah behavioral parity: posisi, durasi, urutan, transform, opacity,

motion, subtitle timing, dan audio timing sedekat mungkin dengan final render.

13.2 Playback behavior

 Play/pause/seek tidak memblok UI.

 Playhead time disimpan dalam satu canonical time representation.

 Scene selection dan playhead tidak boleh saling menimpa tanpa intent user.

 Saat user mengedit di tengah playback, rule harus eksplisit: pause otomatis atau apply-safe;

jangan race.

 Asset missing ditampilkan sebagai placeholder yang jelas dan export diblok sesuai severity.

13.3 Preview vs export parity tests

Buat beberapa golden projects pendek. Capture frame preview pada timestamp tetap dan frame

export pada timestamp sama. Bandingkan layout/transform secara visual atau dengan toleransi

image similarity. Perbedaan karena renderer yang memang tidak identik harus

didokumentasikan; perbedaan geometry/timing tidak boleh diterima sebagai “normal”.

13.4 Proxy/cache

Proxy/cache hanya ditambahkan setelah profiling menunjukkan kebutuhan. Jika dipakai, cache

key harus memasukkan source identity, mtime/hash, transform-relevant settings, dan engine

version yang memengaruhi hasil. Cache corruption tidak boleh merusak project; selalu dapat

dihapus dan dibangun ulang.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 25

14. Animasi dan Motion System

14.1 Tujuan

Motion membuat still image terasa hidup tanpa mengganggu narasi. Gaya default harus

restrained/documentary, bukan efek acak yang menarik perhatian dari isi.

14.2 Compatibility preset

Nama preset dari repo lama dapat dipertahankan sebagai compatibility layer selama setiap

preset mempunyai implementasi engine nyata. Contoh registry lama mencakup Rise, Pan, Fade,

Pop, Wipe, Blur, Succession, Breathe, Baseline, Drift, Tectonic, Tumble, Neon, Scrapbook, Stomp,

serta reveal-style effects seperti Brush, Ink, Digital, Spray Paint, Sketch, dan Gradient. Tidak

semua nama wajib langsung dipertahankan jika engine tidak dapat menghasilkan hasil yang

setara; yang wajib adalah tidak mengiklankan preset palsu.

14.3 Motion representation

Konsep Representasi yang disarankan

Enter/Exit Preset diterjemahkan menjadi keyframe

opacity/scale/position/rotation atau effect yang

didukung.

Ken Burns/Pan Keyframe transform dari start crop/scale/position ke

end.

Intensity Parameter normalisasi 0–2 yang dipetakan ke range

aman per preset.

Lock AI/random tidak boleh mengubah target yang locked.

Seed Random planner deterministic jika seed sama dan

project revision/input sama.

Cooldown Mencegah pola enter effect berulang berdekatan.

14.4 Rules dokumenter

 Default movement lambat dan terkontrol.

 Hindari rotation agresif pada peta, dokumen, foto pemimpin, dan infografik kecuali preset

memang diminta.

 Untuk DOUBLE layout, motion kedua asset tidak boleh membuat visual saling bertabrakan.

 No motion juga merupakan keputusan valid bila asset sudah padat/informatif.

 AI tidak boleh memakai effect yang belum mempunyai render-backed implementation dan

regression test.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 26

15. Subtitle System

15.1 Scope subtitle V1

 Import SRT existing.

 Parse cue dengan error reporting yang jelas.

 Cue list + timing + text editor.

 Working-copy history yang terpisah tetapi konsisten dengan project history.

 Detect/resolve overlap sesuai tool yang disediakan.

 Shift selected/all cues.

 Stretch timing terhadap range bila valid.

 Style preset + manual controls.

 Animation preset yang benar-benar didukung render.

 Preview yang cukup representatif dan final render yang deterministik.

15.2 Style model

Property Default dokumenter Validation

Font Readable sans-serif Harus tersedia/fallback jelas.

Size Responsive terhadap resolution Range aman; jangan keluar canvas.

Fill Putih Valid color.

Outline Gelap Width bounded.

Shadow Ringan Bounded.

Background box Off default Opacity 0–100.

Alignment Bottom-center Safe area.

Margin Safe margin Tidak memotong text.

15.3 Subtitle animation

Animation subtitle tidak boleh menjadi sistem efek terpisah yang tidak sinkron dengan final

render. Jika engine/libopenshot caption effect digunakan, pastikan parameter yang dibutuhkan

tersedia. Bila ASS/libass dipertahankan untuk styling tertentu, harus ada satu compiler

canonical dari SubtitleModel dan parity test terhadap preview.

15.4 Guard

 Unsaved subtitle edits harus diproteksi sebelum reload/close/switch project.

 Missing source tidak diganti demo data.

 Invalid SRT tidak boleh silently truncated.

 Encoding harus ditangani dengan error yang jelas; jangan mengubah text tanpa user tahu.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 27

16. Narration dan Audio

16.1 Narration track

Narration adalah audio utama yang mengarahkan pacing video. V1 tidak perlu menjadi DAW

multitrack penuh, tetapi narration harus menjadi track nyata dengan timing, gain dasar,

mute/solo bila diperlukan untuk review, dan sinkronisasi playback/export yang dapat diuji.

16.2 Import narration

 Probe file sebelum commit.

 Simpan source reference dan metadata durasi/sample rate/channel.

 Tolak file unreadable/unsupported.

 Jangan menyalin file besar tanpa kebutuhan.

16.3 Rekam narasi

 Pilih input device bila lebih dari satu.

 Record ke format lossless yang stabil (mis. WAV) sebelum optional transcode.

 Tampilkan timer dan state Recording/Stopped.

 Jika record gagal/cancel, project tidak berubah.

 Setelah file valid, bind ke project sebagai satu history action.

16.4 Audio/video duration policy

Aplikasi harus mempunyai policy jelas saat durasi narration lebih panjang/pendek dari total

visual. Jangan otomatis memotong narration tanpa persetujuan. AI boleh mengusulkan

penyesuaian scene duration untuk mendekati narration timing, tetapi validator membatasi

minimum/maximum dan mencegah hasil ekstrem.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 28

17. Validation, Relink, dan Recovery

17.1 Validation Center

Severity Contoh Behavior

BLOCKER Scene merujuk asset missing;

project schema invalid; output path

tidak writable

Export diblok.

ERROR Subtitle invalid; narration corrupt;

engine cannot load clip

Action terkait diblok sampai

diperbaiki.

WARNING Aspect ratio ekstrim; subtitle line

terlalu panjang; scene terlalu

singkat

User boleh lanjut bila aman.

INFO Asset relinked; cache rebuilt; AI

plan partial

Tidak memblok.

17.2 Relink

 Relink satu asset atau batch directory search.

 Match prioritas: exact canonical ID basename metadata/hash candidate manual → → →

choice.

 Tidak boleh auto-relink ke file berbeda hanya karena nama mirip tanpa confidence yang

jelas.

 Relink adalah command dan dapat di-Undo sampai project disimpan.

17.3 Autosave/recovery

 Autosave tidak overwrite file utama secara langsung.

 Recovery snapshot diberi project_id + revision + timestamp.

 Saat startup setelah crash, user diberi pilihan memulihkan snapshot atau membuka source

project.

 Recovery corruption tidak menghapus source project.

 Retention dibatasi agar folder recovery tidak tumbuh tanpa batas.

17.4 Atomic persistence

Save = validate serialize write temp flush/close atomic replace bila filesystem → → → →

mendukung. Jika replace gagal, source lama harus tetap utuh dan error harus menunjukkan

remediasi.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 29

18. Gemini dan AI Editing

18.1 Peran AI

Gemini adalah planner, bukan editor engine. AI membaca context yang dibatasi, menghasilkan

Edit Plan terstruktur, lalu aplikasi memutuskan apakah setiap command legal dan dapat

dirender. Dengan demikian failure/hallucination AI tidak langsung merusak project.

18.2 Tingkat kemampuan AI

Level Kemampuan Status target

L0 Tidak ada AI; manual editing penuh Fallback wajib selalu tersedia.

L1 Pilih animation preset/intensity per

asset

Parity wajib.

L2 Atur scene duration/pacing dalam

batas, transform/pan/zoom,

transition preset terbatas

Target V1 jika semua command

render-backed.

L3 Reasoning lintas scene: ritme bab,

emphasis, variation, subtitle

treatment

Post-parity / V1.5.

L4 Agent bebas mengubah semua

aspek editor

Tidak diizinkan tanpa redesign

safety/command model.

18.3 AI context

 Project title dan global style preset.

 Scene number/id, source quote, asset IDs, asset type/aspect ratio metadata.

 Durasi scene saat ini, locked fields, neighboring scene summary.

 Narration/subtitle timing summary bila tersedia, bukan seluruh data bila tidak perlu.

 Allowed command list dan parameter ranges.

 Allowed effect/transition names yang benar-benar supported.

18.4 AI tidak boleh menerima

 Raw API key.

 Unbounded filesystem access.

 Instruksi untuk mengeksekusi shell/code dari content project.

 Hak untuk menulis file project langsung.

 Hidden unsupported effects yang hanya ada di prompt tetapi tidak di engine.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 30

18.5 Edit Plan lifecycle

Langkah Validasi

Build request Context size, model name, supported schema version.

Provider response JSON decode; no extra root fields; command list only.

Schema parse Type/range/enum validation.

Semantic validation Target exists; not locked; command legal for target.

Engine capability validation Effect/transition/transform can be projected and

rendered.

Stale check Project revision unchanged or rebase explicitly

supported.

Dry run Resulting state remains valid.

Commit Transaction + history + UI refresh + audit summary.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 31

19. Credential Pool dan Keamanan

19.1 Requirement

 Maksimal 100 slot Gemini, identitas slot deterministic.

 Windows Credential Manager atau secure OS store sebagai production store.

 Tidak ada plaintext fallback diam-diam.

 UI status hanya menampilkan slot mana terisi, bukan key value.

 Provider transport menggunakan header/SDK mechanism yang tidak menaruh key di

URL/log.

 Key rotation/failover membedakan retryable vs permanent failure.

19.2 Key pool behavior

Kondisi Behavior

Success Slot tetap healthy; metrics non-secret boleh diperbarui.

Rate limit/quota Mark cooldown sesuai policy lalu coba slot berikut bila

retry-safe.

Invalid key/auth Disable/mark unhealthy sampai user memperbaiki.

Network timeout Retry bounded; jangan loop tanpa batas.

All keys unavailable Stop dengan pesan actionable; manual editing tetap

berfungsi.

19.3 Bulk import key

Bulk import TXT bukan feature-parity yang wajib bila repo lama belum membuktikannya

sebagai runtime feature. Jika nanti ditambahkan, parser harus satu key per line, deduplicate,

tidak menyimpan source TXT, preview jumlah key tanpa menampilkan nilai, dan commit ke

secure store per slot. Feature ini ditempatkan setelah secure single-slot flow stabil.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 32

20. Render dan Export

20.1 Prinsip

Export harus menggunakan timeline/clip/transform yang sama secara semantik dengan

preview. Hindari kembali ke pola “preview satu sistem, final render sistem lain” kecuali ada

alasan dan test parity yang kuat.

20.2 Preset V1

Parameter Pilihan V1 Catatan

Container MP4 Default.

Codec H.264 / H.265 Hanya bila build engine

menyediakan encoder yang dapat

diuji.

Resolution 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160 No fake option.

FPS 30 / 60 Project/target compatible.

Quality CRF/preset abstraction UI sederhana; mapping

terdokumentasi.

Audio AAC bitrate preset Narration track.

Sharpen Bounded preset/amount Hanya bila pipeline final benar￾benar menerapkan.

Subtitle Burn-in on/off + optional sidecar Guard jika source invalid.

20.3 Render preflight

 Project schema valid dan tidak ada blocker.

 Semua media yang dibutuhkan dapat dibuka engine.

 Output directory writable.

 Estimated output tidak wajib akurat, tetapi disk free harus dicek dengan margin minimum.

 Codec/profile tersedia pada build target.

 Selection In/Out valid bila render selection.

 Subtitle/narration resource valid.

20.4 Render result verification

 Process/engine reports success.

 Output exists dan size masuk akal.

 Probe dapat membaca stream video.

 Resolution/fps/codec sesuai request.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 33

 Duration berada dalam toleransi terhadap project/selection.

 Jika narration diaktifkan, audio stream ada.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 34

21. Background Jobs dan Responsiveness

21.1 Job types

 AI request

 Render/export

 Media probe batch

 Waveform/proxy generation bila digunakan

 Large import scan

 Diagnostic bundle generation

21.2 Job manager contract

Concern Rule

Lifecycle Queued Running Success/Failed/Cancelled. → →

Progress Structured progress event; UI tidak polling object

internal sembarangan.

Cancellation Best effort; hanya dinyatakan cancelled setelah

worker/engine state aman.

Overlap Policy eksplisit. Render dan AI mutating job dapat

dibatasi agar tidak bertabrakan.

Stale result Worker membawa project/session/revision token; result

lama dibuang.

Error Typed exception + user message + diagnostic context

tanpa secret.

21.3 GUI thread rule

LOCKED — Tidak ada probing media, render, request Gemini, scanning folder besar, hashing

besar, atau recording finalization yang memblok Qt GUI thread.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 35

22. UI/UX Contract

22.1 Prinsip UI

 Bahasa utama Indonesia.

 Editor desktop profesional, tidak terasa seperti tool developer.

 Kontrol yang belum berfungsi tidak ditampilkan sebagai seolah-olah feature nyata.

 Error selalu menyebut apa yang salah dan tindakan berikutnya.

 Status project, save/dirty, AI job, render, dan validation terlihat jelas tanpa pop-up

berlebihan.

 Manual editing tetap dapat digunakan ketika Gemini tidak tersedia.

22.2 Layout konseptual

Area Isi

Top bar Project actions, Undo/Redo, Import, Auto Edit, Validate,

Export.

Left panel Scene list / media/assets / navigation sesuai mode.

Center Preview player + playback controls.

Right inspector Scene/asset transform, animation, subtitle/AI contextual

controls.

Bottom Timeline + ruler + playhead + scene/clip blocks +

marker/InOut + navigator bila disetujui.

Status area Validation badge, job progress, engine/provider status

yang tidak mengganggu.

22.3 UI freeze sebelum coding besar

Blueprint ini tidak mengunci pixel-perfect UI. Sebelum implementasi presentation besar, buat

referensi UI yang disetujui, registri screen/state, serta acceptance screenshot. Setelah UI freeze,

perubahan layout besar harus melalui keputusan eksplisit agar AI tidak terus merombak UI

saat core engine sedang dibangun.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 36

23. Struktur Repository yang Disarankan

Struktur final dapat berubah setelah spike engine, tetapi ownership berikut harus

dipertahankan agar AI tidak membuat duplicate manager/service.

AI-Ngerti-Geopolitik/

├─ README.md

├─ pyproject.toml / dependency manifests

├─ docs/

│ ├─ 00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.docx

│ ├─ ARCHITECTURE.md

│ ├─ PROJECT_STATE.md

│ ├─ TASKS.md

│ ├─ USER_GUIDE.md

│ ├─ LICENSE_DECISION.md

│ └─ adr/

├─ src/ang/

│ ├─ domain/

│ │ ├─ project/

│ │ ├─ timeline/

│ │ ├─ animation/

│ │ ├─ subtitle/

│ │ └─ validation/

│ ├─ application/

│ │ ├─ commands/

│ │ ├─ services/

│ │ └─ ports/

│ ├─ engine/

│ │ └─ openshot_adapter/

│ ├─ importing/

│ │ ├─ docx_scene/

│ │ └─ legacy_aavc/

│ ├─ providers/

│ │ └─ gemini/

│ ├─ infrastructure/

│ │ ├─ persistence/

│ │ ├─ credentials/

│ │ ├─ jobs/

│ │ ├─ media/

│ │ ├─ recording/

│ │ └─ diagnostics/

│ ├─ presentation/

│ │ ├─ windows/

│ │ ├─ widgets/

│ │ ├─ timeline/

│ │ └─ viewmodels/

│ └─ bootstrap/

├─ tests/

│ ├─ unit/

│ ├─ contract/

│ ├─ integration/

│ ├─ e2e/

│ ├─ visual/

│ ├─ stress/

│ └─ packaging/

├─ scripts/

└─ packaging/

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 37

23.1 Ownership rules

 Satu concern satu canonical owner.

 Search existing owner sebelum membuat file/service baru.

 Presentation tidak membuat helper engine kedua.

 Provider Gemini hanya di providers; credential only infrastructure.

 Legacy importer hanya membaca AAVC; tidak menjadi dependency runtime utama.

 Engine adapter tidak menyimpan business rule geopolitik.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 38

24. Migration / Compatibility dari AAVC

24.1 Prinsip

Repo lama tidak disentuh. Compatibility dilakukan dengan membaca file/project lama dari repo

baru bila user memang ingin migrasi. Original file tetap utuh.

24.2 Legacy .aavcproj importer

 Detect schema/version yang dikenal.

 Map title/canvas/fps/scenes/bindings/narration/subtitle/animation/render quality ke ANG

model.

 Preserve source quote dan asset IDs.

 Unknown/unsupported field dilaporkan; jangan silently drop bila memengaruhi hasil.

 Hasil migrasi disimpan sebagai project baru; tidak overwrite .aavcproj.

24.3 Behavioral migration

Tidak semua internal effect lama harus memiliki implementation identik. Untuk preset yang

sulit dipetakan ke engine, buat compatibility mapping dengan tingkat: EXACT, APPROXIMATE,

UNSUPPORTED. UI harus memberi tahu bila project lama memakai effect UNSUPPORTED

sebelum export.

24.4 Data yang jangan dimigrasikan

 Raw credentials atau path machine-local yang tidak relevan.

 Fixture/demo state.

 Cache/recovery snapshot lama sebagai project final.

 Implementation-specific metadata yang tidak memiliki arti di ANG.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 39

25. Non-Functional Requirements

Kategori Requirement V1

Stability Project tidak rusak karena failed AI/render/import.

Crash recovery tersedia.

Responsiveness Interaksi editor normal tidak hang karena I/O berat.

Determinism Random planner dengan seed sama menghasilkan hasil

sama; export config reproducible sejauh dependency

memungkinkan.

Performance Timeline proyek target (mis. 100–300 scene still-image)

tetap usable; target final ditetapkan setelah benchmark

spike.

Security Credentials secure, untrusted DOCX/SRT/media

diperlakukan sebagai input tidak dipercaya.

Portability Tidak ada developer absolute path; build Windows

dapat dijalankan di clean machine target.

Maintainability Layer boundaries dan ownership dapat diaudit oleh

test/static checks.

Observability Structured logs, job IDs, project/session correlation,

redaction.

Compatibility Schema versioned dan migration path eksplisit.

Accessibility/UX Keyboard shortcut dasar, focus yang masuk akal, text

tidak clipped, error readable.

25.1 Performance benchmark minimum

 Open project 20 scene, 100 scene, 300 scene.

 Scroll/zoom timeline tanpa stutter parah pada target PC.

 Seek preview acak 100 kali pada project 100 scene.

 AI plan application 100+ commands tanpa freeze UI.

 Export sample 30 detik 1080p dan 4K; ukur success dan resource use.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 40

26. Testing dan Quality Gates

26.1 Test pyramid yang wajib

Layer test Apa yang diuji Contoh

Unit Pure domain/application behavior Parser, validation, command, random

planner, AI response parser.

Contract Dependency boundaries/schema Presentation tidak import

provider/engine secara ilegal; JSON

schema stable.

Integration Real dependency boundary libopenshot create clip/timeline, audio,

subtitle path, exporter.

E2E GUI Workflow user nyata New project import edit save → → → →

reopen export. →

Visual UI and render parity Screenshot UI state + preview/export

sampled frames.

Stress Skala dan fault handling 300 scene, missing files, cancel render,

repeated seek, stale AI.

Packaging Clean Windows artifact Launch EXE, open fixture, preview,

export.

26.2 Golden E2E projects

Fixture Isi Tujuan

GOLDEN-01 2 scene, single+double, 3 images Smoke import/layout/render.

GOLDEN-02 10 scene + narration + SRT Full normal workflow.

GOLDEN-03 Missing/relink/duplicate assets Validation/recovery.

GOLDEN-04 Animations + locked + AI plan AI/Undo/render parity.

GOLDEN-05 Unicode/space paths Windows Path robustness.

GOLDEN-06 Long 100-scene documentary Performance/stress.

26.3 Failure injection tests

 Gemini timeout/rate limit/invalid key/all keys unavailable.

 Asset deleted after project opened.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 41

 Output path becomes unavailable mid-render.

 User cancels render.

 Project changes while AI request running.

 Crash simulation after temp save but before replace.

 Corrupt recovery snapshot.

 Engine cannot decode one media file.

26.4 Release quality gate

 Compile/type/lint/static dependency checks pass.

 Unit + contract + integration pass.

 All canonical E2E pass.

 Visual regression reviewed.

 Windows portable clean-machine smoke pass.

 No secret scan finding.

 License/dependency manifest current.

 User guide and project state synchronized.

LOCKED — “Code ada” bukan DONE. DONE membutuhkan bukti acceptance pada workflow

nyata dan artefak build yang dapat diuji.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 42

27. Packaging Windows dan Release

27.1 Target

Target awal adalah Windows 11 x64 portable distribution. Bentuk packaging final ditentukan

oleh dependency native libopenshot/Qt/FFmpeg. Jangan memaksakan single EXE bila onedir

jauh lebih stabil dan mudah diverifikasi.

27.2 Build artifact requirements

 Executable utama jelas di root portable folder.

 Semua DLL/native runtime dependency yang legal dan diperlukan tersedia.

 Dependency FFmpeg/libopenshot mengikuti strategi lisensi/distribusi yang diputuskan.

 Build info berisi app version, commit, engine version, build date.

 Checksums tersedia untuk release bundle.

 Tidak ada source secret, dev path, test credential, atau cache user di bundle.

27.3 Clean-machine test

 Ekstrak ZIP ke folder dengan spasi.

 Launch tanpa Python/dev tools terinstal.

 Create/open project fixture.

 Playback/seek.

 Run validation.

 Run small export.

 Close/reopen project.

27.4 Release channels

Channel Tujuan

dev Developer/internal; tidak untuk user umum.

test/preview Owner testing pada target PC; boleh mempunyai

diagnostic extra.

stable Hanya setelah gates dan direct user acceptance.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 43

28. Licensing, Dependency, dan Compliance

28.1 Hal yang wajib diputuskan sebelum reuse besar

 Lisensi source AI Ngerti Geopolitik.

 Apakah ada code openshot-qt GPL yang akan disalin/diadaptasi langsung.

 Cara distribusi libopenshot, FFmpeg, Qt, dan dependency native lain.

 Attribution/notice yang wajib ikut bundle.

28.2 Dependency policy

Field wajib dependency Contoh isi

Nama/versi/commit libopenshot 1.0.1 + exact commit.

License LGPL-3.0-or-later (verifikasi upstream saat integrasi).

Purpose Timeline/render/playback engine.

Distribution mode Bundled native libs / external / installer step — harus

diputuskan.

Upgrade policy Manual reviewed upgrade.

Removal plan Adapter boundary memungkinkan engine upgrade

tanpa mengubah domain sebanyak mungkin.

28.3 No-license ambiguity

Jangan menerbitkan release baru dengan status lisensi project “belum dipilih” apabila source

derivative dari komponen copyleft sudah dimasukkan. Legal clarity adalah bagian dari

readiness, bukan dokumentasi opsional.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 44

29. Observability dan Diagnostics

29.1 Structured logging

 Timestamp, severity, subsystem, action, job_id, project_id/revision bila relevan.

 Tidak mencatat raw API key.

 Tidak mencatat seluruh subtitle/narration/prompt secara default.

 Path user dapat dipangkas/redact di diagnostic bundle bila perlu.

29.2 Diagnostic bundle

Isi Boleh? Catatan

App version/commit/engine

versions

Ya Penting untuk reproduksi.

OS/CPU/GPU summary Ya Tanpa identifier sensitif yang tidak

perlu.

Recent logs Ya, redacted Bounded size.

Project schema summary Ya Tanpa media content.

Raw API keys Tidak Dilarang.

Full prompt/content Default tidak Hanya explicit diagnostic opt-in bila

kelak diperlukan.

29.3 User-facing error taxonomy

 ValidationError

 ImportError

 MediaProbeError

 PersistenceError

 EngineError

 ProviderError

 RenderError

 ConfigurationError

 SecurityError

 Packaging/Runtime dependency error

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 45

30. Risiko Utama dan Mitigasi

Risiko Severity Mitigasi

Integrasi libopenshot Windows sulit High Buat spike minimal sebelum UI besar;

pin build toolchain; packaging proof

early.

Lisensi openshot-qt tidak cocok

dengan rencana distribusi

High Putuskan license gate sebelum copy

code.

Preview/export masih drift High Gunakan same projection + golden

frame tests.

AI menghasilkan plan invalid High Strict schema + semantic validator +

dry run + transaction.

AI scope melebar terlalu cepat High Level capability; parity first; command

whitelist.

Timeline UI custom kembali

membesar

Medium/High Reuse engine/editor patterns; owner

boundary; measure before custom

widgets.

Native dependency membuat portable

besar

Medium Terima onedir jika stabil; jangan

mengorbankan reliability untuk size.

Project 100–300 scene lambat Medium Benchmark early; incremental

projection/cache; profile before

optimize.

Legacy project effect tidak setara Medium Compatibility mapping

EXACT/APPROX/UNSUPPORTED.

Gemini quota/key failures Medium Pool 1–100, cooldown, typed retry,

graceful manual fallback.

Crash saat save/render Medium Atomic save, immutable render

snapshot, recovery.

30.1 Anti-pattern yang harus diawasi selama coding

 File UI raksasa yang mengandung provider + persistence + engine.

 Inheritance window berlapis hanya untuk “menambahkan satu tombol”.

 Satu feature mempunyai dua service owner berbeda.

 Hard-coded filter/effect string tersebar di banyak module.

 Test hanya mengecek object count tanpa menjalankan media nyata.

 AI response di-parse dengan permissive defaults yang menutupi error.

 Feature toggle palsu yang belum punya implementation.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 46

31. Tahapan Implementasi yang Disarankan

Step Fokus Exit criteria ringkas

STEP 00 Freeze blueprint, license decision,

dependency baseline

Dokumen ini disetujui; tidak ada

coding produk besar.

STEP 01 Engine spike Windows Minimal PySide6 + libopenshot: load

image/audio, timeline, preview, export

10 detik.

STEP 02 Project model + persistence Versioned ANG project,

transaction/history, atomic

save/recovery skeleton.

STEP 03 Importer Scene DOCX + asset binding Parse real DOCX; validation/relink

basic.

STEP 04 Editor shell + UI reference freeze UI state nyata, bukan mock data;

screen contracts.

STEP 05 Canonical timeline integration Scene projection, reorder, duration,

split, seek, In/Out, marker, snap/zoom.

STEP 06 Preview/playback parity Playback stable + golden parity

foundation.

STEP 07 Motion/animation system Manual + random + lock +

compatibility presets yang supported.

STEP 08 Subtitle + narration SRT workflow, style, animation, audio

import/record.

STEP 09 Gemini credential + L1 AI Secure 1–100 slots, animation plan.

STEP 10 AI Auto Edit L2 Pacing/transform/transition bounded

commands setelah engine support

terbukti.

STEP 11 Validation/recovery/diagnostics

hardening

Failure paths, relink batch, stale result,

crash recovery.

STEP 12 Export matrix H264/H265, resolutions/fps, selection,

subtitle/audio; result verification.

STEP 13 Legacy AAVC importer Read-only migration + compatibility

report.

STEP 14 Stress/E2E/visual QA 100–300 scene, clean Windows, parity

frames.

STEP 15 Portable test build Owner direct testing.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 47

Step Fokus Exit criteria ringkas

STEP 16 Release candidate/stable Hanya setelah acceptance owner.

31.1 Aturan urutan

 Jangan membangun UI final sebelum engine spike membuktikan playback/export di

Windows target.

 Jangan membangun AI L2 sebelum manual command yang sama sudah stabil dan undoable.

 Jangan membangun legacy importer sebelum project schema baru stabil.

 Jangan menyebut “release ready” sebelum clean-machine package test dan direct owner test.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 48

32. Definition of Done

32.1 Definition of Done per feature

 Requirement dan acceptance criteria tertulis.

 Canonical owner jelas.

 Implementation selesai tanpa parallel duplicate owner.

 Unit/contract test relevan lulus.

 Integration/E2E ditambahkan bila menyentuh engine/media/workflow.

 Error/failure path diuji.

 Undo/Redo diuji jika feature mengubah project.

 Docs/user guide diperbarui.

 Tidak menambah unsupported UI control.

32.2 Definition of Done V1

 Semua feature-parity wajib pada Bab 6 berstatus PASS atau mempunyai explicit owner￾approved exception.

 Golden projects E2E lulus dari create/import sampai export.

 Preview/export geometry/timing parity tidak mempunyai defect mayor yang diketahui.

 Gemini L1 stabil; L2 hanya diaktifkan untuk command yang benar-benar lolos test.

 Crash/recovery/save failure tidak merusak source project pada test yang dirancang.

 Portable Windows berjalan di clean machine target.

 Lisensi/dependency notices jelas.

 Owner dapat mencoba app nyata dan menyelesaikan workflow tanpa bantuan developer.

KRITERIA UTAMA — Aplikasi dianggap selesai ketika dapat dipakai membuat video nyata

secara repeatable dan stabil, bukan ketika jumlah STEP atau file mencapai target tertentu.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 49

33. Checklist Handoff untuk AI yang Melanjutkan

Sebelum coding Pertanyaan wajib

Konteks Apakah saya sudah membaca seluruh blueprint dan

status repo terbaru?

Scope Apakah task termasuk V1/parity atau feature baru?

Owner Modul/service mana yang seharusnya memiliki

behavior ini?

Existing code Sudahkah saya search owner/call sites/tests sebelum

membuat file baru?

Engine Apakah libopenshot/OpenShot sudah menyediakan

primitive ini?

License Apakah perubahan melibatkan reuse code berlisensi

yang perlu gate?

State Apakah perubahan masuk via command/transaction?

Async Apakah pekerjaan berat dipindah dari GUI thread?

AI Jika respons Gemini terlibat, apakah schema/semantic

validation lengkap?

Tests Apa bukti user workflow yang akan lulus setelah

perubahan?

33.1 Format status yang disarankan setelah tiap task

 Apa yang diubah.

 Mengapa diubah.

 File/modul canonical yang tersentuh.

 Test yang dijalankan dan hasilnya.

 Batas/risiko yang masih ada.

 Exact next action — tanpa mengarang STEP baru dari dokumen lama.

33.2 Jika AI lain masuk di tengah proyek

AI harus membaca README, dokumen blueprint ini, ARCHITECTURE/ADR, PROJECT_STATE,

TASKS, UI freeze/reference bila sudah ada, serta commit/PR terakhir sebelum melakukan

perubahan. Jangan mengandalkan percakapan sebelumnya yang mungkin tidak tersedia.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 50

34. Appendix A — Command Schema AI / Manual

Daftar berikut adalah direction awal. Nama final boleh berubah, tetapi prinsipnya: AI hanya

boleh memilih command yang sama dengan yang dapat dipanggil manual/application layer.

Tidak ada “AI-only backdoor”.

Command Parameters Validation

MoveScene scene_id, target_index Scene exists; index valid; not

prohibited by lock.

SetSceneDuration scene_id, duration Within min/max; resulting project

valid.

SplitScene scene_id, local_time Inside valid range; preserves

assets/metadata policy.

SetAssetTransform scene_id, asset_id, start/end transform Bounds/aspect/safe range.

SetAnimationPreset scene_id, asset_id, preset, intensity Preset render-backed; target not

locked.

SetAnimationLock target, bool Manual/user policy; AI may be

forbidden to unlock.

SetTransition scene boundary, preset, duration Preset supported; duration not longer

than scene constraints.

SetSubtitleStyle style fields Validated style ranges.

SetSubtitleAnimation preset/timing Render-backed only.

SetMarker time,label Time within project.

SetSelection in,out Valid ordered range.

SetRenderPreset preset id User/AI policy may limit AI from

changing final export without

confirmation.

34.1 AI command policy

 AI tidak boleh delete source file.

 AI tidak boleh unlock user-locked assignment kecuali user memerintah eksplisit dan policy

mengizinkan.

 AI tidak boleh mengubah credential, output folder, atau project path sebagai bagian Auto

Edit.

 AI tidak boleh membuat command type baru dari text response.

 Unknown command = hard reject seluruh plan atau reject unit sesuai atomicity policy yang

terdokumentasi; default awal: hard reject agar tidak terjadi partial surprise.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 51

35. Appendix B — Feature Acceptance Matrix

Feature Acceptance Bukti

Import DOCX Given valid DOCX + assets, project

membuka dengan jumlah scene dan

binding benar.

E2E + parser unit

Missing asset Satu file hilang menghasilkan blocker

yang dapat direlink; tidak crash.

Integration/E2E

Save/reopen Edit scene lalu save, close, reopen

mempertahankan state identik.

E2E

Undo/redo Reorder/duration/AI batch kembali

dan redo dengan benar.

Unit + E2E

Timeline seek Click/drag ruler memindah preview ke

timestamp yang benar.

UI integration

Split Split menghasilkan dua unit valid dan

export tetap sinkron.

Integration/E2E

In/Out export Output duration sesuai range dalam

toleransi.

Render integration

Random animation Seed sama assignments sama; locks →

preserved.

Unit

AI invalid plan Unknown effect/target/field ditolak

tanpa mutation.

Unit/provider integration

AI stale result Project berubah saat request result →

lama tidak diterapkan.

Integration

Subtitle SRT import/edit/style terlihat pada

export sample.

Integration + visual

Narration Import/record menghasilkan audio di

preview/export.

Integration/E2E

Render cancel Cancel tidak meninggalkan success

state palsu.

Integration

Recovery Crash snapshot dapat dipulihkan

tanpa merusak source.

Fault injection

Portable Clean machine dapat

launch/open/export.

Packaging E2E

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 52

36. Appendix C — Glosarium

Istilah Definisi

ANG AI Ngerti Geopolitik.

AAVC AI Automatic Video Composer; repo lama yang hanya

dibaca sebagai referensi.

Scene Unit naratif yang mengelompokkan visual dan durasi.

Asset ID Identifier canonical seperti A001.

Clip Primitive media pada engine timeline.

Projection Pemetaan ProjectState semantic menjadi object runtime

engine.

Edit Plan JSON terstruktur berisi command AI yang belum

committed.

Command Operasi application/domain yang tervalidasi dan

undoable.

Parity Kesetaraan workflow/hasil user-facing dengan feature

lama, bukan kesamaan kode.

Golden Project Fixture project yang mewakili workflow nyata untuk

E2E/regression.

Stale Result Hasil background job yang dibuat untuk revision lama

dan tidak boleh diterapkan.

Recovery Snapshot Salinan state sementara untuk pemulihan setelah crash.

Render-backed Feature/preset yang benar-benar dapat dieksekusi final

renderer, bukan placeholder UI.

36.1 Keputusan akhir yang harus diingat

LOCKED — Jangan mengubah repo AI-Automatic-Video-Composer. Ia adalah baseline referensi

baca saja.

LOCKED — AI Ngerti Geopolitik dibangun sebagai specialized documentary/geopolitics editor

dengan automation-first workflow.

AI NGERTI GEOPOLITIK | MASTER BLUEPRINT v1.0

Dokumen Acuan Proyek • Halaman 53

LOCKED — Jangan membangun ulang media engine umum dari nol. Gunakan libopenshot

sebagai engine candidate utama dan openshot-qt sebagai referensi/editor infrastructure sesuai

license decision.

LOCKED — V1 mencapai feature-parity dan stabilitas lebih dulu; AI feature hanya boleh

menggunakan command yang legal, render-backed, dan undoable.

GATE — Sebelum coding besar: approve blueprint, putuskan lisensi/reuse strategy, lalu buktikan

engine spike di Windows.

36.2 Dokumen ini sebagai source of truth awal

Dokumen ini sengaja dibuat lebih detail daripada README agar AI/developer tidak perlu

menebak tujuan proyek. Setelah implementasi dimulai, detail status runtime harus

dipindahkan ke PROJECT_STATE/TASKS/ADR yang lebih sering diperbarui, sementara blueprint

ini tetap menjadi baseline produk dan arsitektur awal. Perubahan keputusan LOCKED harus

dicatat secara eksplisit, bukan diam-diam melalui kode.

— END OF MASTER BLUEPRINT v1.0 —