SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 1

PANDUAN PENGGUNAAN

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL

Dari ide desain UI gambar GPT GitHub coding testing release → → → → → →

Untuk siapa dokumen ini dibuat

Untuk pemilik produk yang tidak perlu memahami coding. Kamu cukup menentukan apa yang ingin

dibuat, memilih/menyetujui UI, memberi akses yang dibutuhkan, dan memutuskan hal produk. ASTRA

menangani perencanaan; SOL menangani implementasi, test, build, GitHub, dan rilis.

Versi panduan: FINAL V2 • 02 Oktober 2026

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 2

1. BACA INI DULU

Empat aturan yang membuat seluruh sistem tidak membingungkan.

ATURAN #1 — DOCX dan TXT berbeda fungsi

DOCX adalah manual untuk kamu. TXT adalah prompt operasional yang dikirim ke AI. Secara default,

jangan kirim DOCX jika TXT tersedia dan isinya memang sama untuk eksekusi.

ATURAN #2 — HANYA SATU STEP AKTIF

Jangan mengirim seluruh STEP 00–15 untuk dikerjakan sekaligus. Kirim MASTER TXT + TXT STEP yang

sedang aktif + evidence yang memang dibutuhkan. Setelah gate STEP itu selesai, baru pindah ke STEP

berikutnya.

ATURAN #3 — ASTRA MERENCANAKAN, SOL MENGERJAKAN

STEP 00–07 dipimpin ASTRA. Mulai STEP 08, SOL menjadi pelaksana utama. ASTRA dipanggil kembali

hanya saat ada keputusan besar, review UI/arsitektur, atau perubahan yang berdampak luas.

ATURAN #4 — UI GAMBAR ADA DI STEP 04

STEP 03 menentukan daftar UI; STEP 04 membuat prompt UI dan GPT benar-benar membuat

gambarnya; STEP 05 mengunci gambar final; STEP 08 memasukkan reference pack ke GitHub; STEP 09

SOL mengimplementasikan UI nyata dan membandingkan screenshot aktual dengan reference.

Pola paling sederhana yang perlu kamu ingat:

MASTER TXT + PROMPT STEP AKTIF + INPUT/EVIDENCE

↓

ASTRA atau SOL bekerja

↓

Gate + handoff + evidence

↓

Lanjut STEP berikutnya

2. JENIS FILE — MANA YANG DIKIRIM KE AI?

Jenis file Fungsi Dikirim ke AI?

*.docx Manual lengkap untuk kamu baca

dan arsip. Biasanya TIDAK.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 3

Jenis file Fungsi Dikirim ke AI?

00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_P

ROMPT.txt Konstitusi umum Software Factory. YA, terutama saat chat baru.

*_PROMPT.txt pada STEP aktif Instruksi operasional STEP yang

sedang dikerjakan. YA.

Prompt UI per screen/state Prompt yang dihasilkan STEP 04

untuk GPT Image.

YA ke GPT Image / image tool saat

generate.

Gambar UI final Reference visual resmi hasil STEP 04. YA saat review/freeze; lalu masuk

GitHub di STEP 08.

PROJECT_STATE / AGENTS / TASKS /

handoff / repo Evidence keadaan proyek. YA bila relevan.

Source ZIP/repo/log/screenshot Bukti proyek existing/recovery/bug. YA hanya bila STEP membutuhkan.

Jangan membanjiri konteks AI

Kalau MASTER dan state sudah tersimpan dan AI dapat membacanya dari repo, jangan kirim ulang

seluruh percakapan lama. Gunakan repo + handoff + prompt STEP aktif.

3. KAPAN PAKAI ASTRA, KAPAN PAKAI SOL?

Peran Pakai ketika Jangan dipakai untuk

ASTRA

Definisi produk, discovery, inventaris

UI, prompt/gambar UI, UI freeze,

arsitektur, aturan codebase, review

keputusan besar.

Compile error kecil, patch rutin,

build berulang, implementasi

backlog biasa.

SOL

Membuat repo, menulis kode,

memperbaiki bug, test, CI, build,

integrasi, packaging, release,

maintenance.

Mengubah visi produk/UI

freeze/arsitektur besar tanpa review.

KAMU

Menentukan tujuan aplikasi, fitur

wajib, preferensi UX, memilih

gambar UI final, biaya/privasi, izin

publikasi.

Menentukan class, framework test,

dependency kecil, memperbaiki

error coding.

Rekomendasi setup chat

 Chat ASTRA: khusus planning, UI, architecture, audit, dan review besar.

 Chat SOL: khusus implementasi, coding, debugging, test, build, GitHub, release.

 Jangan biarkan ASTRA dan SOL mengedit area kode yang sama secara paralel tanpa pembagian jelas.

 Boleh memakai model yang sama; yang penting PERAN AKTIF ditulis jelas di instruksi.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 4

Kalimat pembuka yang aman

PERAN AKTIF: ASTRA.

Gunakan Software Factory. Baca MASTER dan prompt STEP aktif yang saya kirim.

Kerjakan hanya STEP aktif. Jangan melompat STEP. Simpan gate, evidence, dan handoff.

PERAN AKTIF: SOL.

Gunakan Software Factory. Baca MASTER, prompt STEP aktif, dan handoff terakhir.

Verifikasi baseline aktual terlebih dahulu, lalu kerjakan STEP aktif sampai gate lengkap.

4. PAKET YANG DIKIRIM SETIAP MEMULAI STEP

Untuk proyek baru dan chat baru, gunakan paket minimum berikut:

1. Kirim 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt.

2. Kirim *_PROMPT.txt dari STEP yang sedang aktif.

3. Kirim hasil/handoff/evidence dari STEP sebelumnya yang memang diperlukan.

4. Tambahkan deskripsi singkat tugas saat ini dan PERAN AKTIF.

5. Jangan kirim prompt STEP berikutnya sebelum gate STEP aktif selesai.

Launcher itu opsional

17_SOFTWARE_FACTORY_LAUNCHER_PROMPT.txt hanya membantu menentukan mode proyek dan

STEP aktif. Ia bukan pengganti MASTER dan bukan pengganti prompt STEP aktif.

Contoh: baru mulai aplikasi baru

Kirim ke chat ASTRA:

1. 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt

2. 01_STEP_00_PROJECT_INTAKE_PROMPT.txt

3. Deskripsi aplikasi + referensi yang memang ada

Pesan:

“PERAN AKTIF: ASTRA. Ikuti MASTER dan kerjakan STEP 00. Jangan melompat STEP.”

Contoh: STEP 08 sudah waktunya SOL

Kirim ke chat SOL:

1. 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt

2. 09_STEP_08_REPOSITORY_FOUNDATION_UI_REFERENCE_CI_PROMPT.txt

3. Handoff STEP 07 + UI Reference Pack/frozen evidence

4. Repo target jika sudah dibuat

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 5

Pesan:

“PERAN AKTIF: SOL. Verifikasi baseline, kerjakan STEP 08, commit/push reference pack dan foundation repo, lalu

buktikan SHA/CI.”

5. PETA BESAR STEP 00–15

Ini adalah urutan normal untuk aplikasi baru. Proyek existing boleh dipetakan ke evidence yang sudah

ada.

STEP Pemimpin Apa yang terjadi

00 ASTRA Amankan baseline, input, repo,

working agreement.

01 ASTRA Definisikan produk: siapa pengguna,

alur, fitur, input/output, done.

02 ASTRA

Cari repo/library/app yang

sama/mendekati; putuskan reuse atau

build from scratch.

03 ASTRA

Daftarkan semua

screen/panel/dialog/state; buat UI

Image Coverage Matrix.

04 ASTRA + GPT Image

Buat design system + prompt tiap UI →

generate gambar review → →

regenerate pilih final. →

05 ASTRA + kamu

Freeze prompt+gambar

final+interaction+copy menjadi target

implementasi.

06 ASTRA Pilih stack, arsitektur, module

boundary, process, data, error, security.

07 ASTRA Tetapkan Code Constitution, module

ownership, repository architecture.

08 SOL Buat foundation repo; commit/push UI

Reference Pack ke GitHub; setup CI.

09 SOL + review ASTRA Implementasi UI nyata dari reference

pack; screenshot actual vs reference.

10 SOL Buktikan satu vertical slice nyata dari

UI sampai output.

11 SOL Bangun fitur lengkap dalam wave/task

terukur.

12 SOL + Astra bila besar

Integrasi

AI/API/FFmpeg/database/provider

secara terkontrol.

13 SOL Hardening: error, crash, recovery,

concurrency, performance, security.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 6

STEP Pemimpin Apa yang terjadi

14 SOL + review Astra Buat release candidate portable ZIP +

checksum + packaged smoke.

15 SOL + izin kamu Final release, backup, restore/recovery,

maintenance, hotfix/versioning.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 7

6. CARA MENJALANKAN SETIAP STEP — SATU PER

SATU

STEP 00 — Project Intake & Safety Gate

Pemimpin ASTRA

Tujuan Mengenali proyek, input, repo, risiko, cara kerja dan

sumber kebenaran.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

01_STEP_00_PROJECT_INTAKE_PROMPT.txt +

deskripsi/repo/ZIP/reference yang memang tersedia.

Tugas kamu Jelaskan aplikasi dengan bahasa sederhana; berikan file

yang memang ada.

Hasil yang harus ada Baseline, PROJECT_IDENTITY, constraint, working

agreement, input registry, state awal.

Boleh lanjut bila Gate STEP 00 menyatakan cukup untuk Product

Definition.

Berikutnya STEP 01.

STEP 01 — Product Definition

Pemimpin ASTRA

Tujuan Mengubah ide menjadi definisi produk yang dapat diuji.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

02_STEP_01_PRODUCT_DEFINITION_PROMPT.txt +

handoff STEP 00.

Tugas kamu Jawab hanya keputusan produk yang benar-benar

menentukan bila ditanya.

Hasil yang harus ada Problem statement, workflow, fitur wajib/opsional,

input/output, non-goal, success criteria, product done.

Boleh lanjut bila Requirement inti tidak ambigu atau yang belum pasti

sudah ditandai PROVISIONAL.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 8

Berikutnya STEP 02.

STEP 02 — Existing Solution / GitHub Discovery

Pemimpin ASTRA

Tujuan Menentukan apakah mulai dari nol atau memakai

basis/library yang sudah ada.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

03_STEP_02_EXISTING_SOLUTION_GITHUB_DISCOVERY_

PROMPT.txt + Product Definition.

Tugas kamu Tidak perlu membuat repo baru hanya untuk discovery.

Hasil yang harus ada Candidate matrix: EXACT_BASE / STRONG_BASE /

COMPONENT_ONLY / REFERENCE_ONLY /

BUILD_FROM_SCRATCH + lisensi/risiko.

Boleh lanjut bila Strategi build/reuse sudah dipilih dengan bukti.

Berikutnya STEP 03.

STEP 03 — UI/UX Inventory & User Flow

Pemimpin ASTRA

Tujuan Mendaftar semua halaman, panel, dialog, popup, state

dan alur sebelum gambar dibuat.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

04_STEP_03_UI_UX_INVENTORY_PROMPT.txt + Product

Definition + reference UI bila ada.

Tugas kamu Katakan layar/fitur yang kamu bayangkan; bila punya

screenshot, kirim sebagai reference.

Hasil yang harus ada Screen IDs, state IDs, flow map, interaction inventory,

UI_IMAGE_COVERAGE_MATRIX.

Boleh lanjut bila Semua P0/P1 UI yang perlu gambar sudah terdaftar.

Berikutnya STEP 04.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 9

STEP 04 — UI Design System + All UI Prompts + GPT Image

Generation

Pemimpin ASTRA + GPT Image

Tujuan Membuat UI Bible, prompt tiap screen/state, lalu benar￾benar menghasilkan gambar UI.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

05_STEP_04_UI_DESIGN_IMAGE_GENERATION_PROMPT.t

xt + output STEP 03 + reference visual.

Tugas kamu Review gambar: pilih yang sesuai; minta revisi jika

belum cocok.

Hasil yang harus ada Prompt final per UI/state, candidate images, final images,

prompt revision mapping, coverage lengkap P0/P1.

Boleh lanjut bila Prompt saja TIDAK cukup; final image aktual untuk

P0/P1 sudah ada dan disetujui.

Berikutnya STEP 05.

Catatan Jika UI banyak, generate per batch (mis. 10 gambar per

batch) tetapi jangan menyatakan STEP 04 PASS sebelum

coverage selesai.

STEP 05 — UI Freeze & Product Blueprint

Pemimpin ASTRA + keputusan kamu

Tujuan Mengunci gambar UI final dan perilakunya supaya SOL

tidak redesign.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

06_STEP_05_UI_FREEZE_PRODUCT_BLUEPRINT_PROMPT.

txt + prompt final + gambar final STEP 04.

Tugas kamu Berikan keputusan APPROVE/REVISE untuk UI penting.

Hasil yang harus ada UI Freeze manifest, pasangan PROMPT_ID+REV <->

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 10

FINAL_IMAGE_ID, copy/state/interaction/acceptance.

Boleh lanjut bila Tidak ada P0/P1 frozen yang hanya prompt tanpa

gambar final.

Berikutnya STEP 06.

STEP 06 — Architecture & Technology Decision

Pemimpin ASTRA

Tujuan Memilih stack dan arsitektur yang mendukung produk

dan UI frozen.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

07_STEP_06_ARCHITECTURE_TECHNOLOGY_DECISION_P

ROMPT.txt + Product/UI Blueprint + discovery evidence.

Tugas kamu Putuskan hanya biaya, privasi, platform, atau batas

hardware bila diperlukan.

Hasil yang harus ada Stack utama, module boundaries, state ownership,

worker/process, persistence, error/security, testing/build

strategy.

Boleh lanjut bila Keputusan arsitektur utama cukup jelas untuk repository

architecture.

Berikutnya STEP 07.

STEP 07 — Code Constitution & Repository Architecture

Pemimpin ASTRA

Tujuan Membuat aturan coding agar AI mudah memodifikasi

proyek tanpa membuat kode berantakan.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

08_STEP_07_CODE_CONSTITUTION_REPOSITORY_ARCHI

TECTURE_PROMPT.txt + Architecture.

Tugas kamu Tidak perlu memilih nama class/file teknis.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 11

Hasil yang harus ada SEARCH UNDERSTAND MODIFY, module ownership → →

map, repo layout, dependency rules, AGENTS/state/task

contracts.

Boleh lanjut bila SOL punya aturan yang cukup untuk membangun

foundation tanpa menebak struktur besar.

Berikutnya STEP 08.

STEP 08 — Repository Foundation + UI Reference Pack GitHub + →

CI

Pemimpin SOL

Tujuan Titik resmi repo/GitHub: masukkan reference pack UI

dan bangun foundation + CI.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

09_STEP_08_REPOSITORY_FOUNDATION_UI_REFERENCE

_CI_PROMPT.txt + handoff STEP 07 + UI Freeze + repo

target.

Tugas kamu Sediakan/otorisasi repo jika belum ada. Kamu tidak perlu

menjalankan tooling lokal.

Hasil yang harus ada GitHub repo terstruktur, prompt UI final + final images +

manifests di repo, commit/SHA, dependencies,

lint/test/CI/build baseline.

Boleh lanjut bila Commit/SHA nyata terverifikasi; CI/foundation evidence

ada; reference pack sudah berada di repo sebelum STEP

09.

Berikutnya STEP 09.

STEP 09 — App Shell / UI Implementation

Pemimpin SOL; ASTRA review visual bila perlu

Tujuan Membuat UI aplikasi nyata memakai dummy/fixture

data sesuai frozen reference.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 12

10_STEP_09_APP_SHELL_UI_IMPLEMENTATION_PROMP

T.txt + repo/handoff STEP 08.

Tugas kamu Nilai screenshot jika ada perbedaan visual besar; tidak

perlu menjalankan app lokal.

Hasil yang harus ada App shell, navigation, shared components, dialogs/states,

UI test mode, screenshot actual vs reference, visual

evidence.

Boleh lanjut bila UI tidak redesign diam-diam; screenshot/evidence cukup

untuk melanjutkan engine.

Berikutnya STEP 10.

STEP 10 — Minimum End-to-End Vertical Slice

Pemimpin SOL; ASTRA bila arsitektur harus berubah

Tujuan Membuktikan satu alur kecil tetapi nyata dari UI sampai

output.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

11_STEP_10_MINIMUM_END_TO_END_VERTICAL_SLICE_

PROMPT.txt + repo/state STEP 09.

Tugas kamu Pilih/konfirmasi alur paling penting jika belum jelas.

Hasil yang harus ada Satu flow real end-to-end + negative path +

persistence/cancel/evidence.

Boleh lanjut bila Vertical slice terbukti; arsitektur tidak hanya teoritis.

Berikutnya STEP 11.

STEP 11 — Feature Implementation Waves

Pemimpin SOL

Tujuan Membangun fitur lengkap bertahap, bukan sekaligus.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

12_STEP_11_FEATURE_IMPLEMENTATION_WAVES_PRO

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 13

MPT.txt + TASKS/PROJECT_STATE/repo.

Tugas kamu Menentukan prioritas produk jika ada pilihan fitur.

Hasil yang harus ada Wave/task READY, fitur terimplementasi, tests,

regression, evidence, updated state.

Boleh lanjut bila Wave selesai tanpa blocker besar atau blocker tercatat

jelas.

Berikutnya STEP 12 atau wave berikutnya.

STEP 12 — Integration & External Services

Pemimpin SOL; ASTRA bila kontrak/biaya/privasi besar

Tujuan Mengintegrasikan AI/API/FFmpeg/database/provider

secara aman.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

13_STEP_12_INTEGRATION_EXTERNAL_SERVICES_PROM

PT.txt + repo/state + credential mechanism (bukan secret

di chat/source).

Tugas kamu Pilih provider/biaya/privasi jika perlu; jangan kirim API

key sebagai teks sembarangan.

Hasil yang harus ada Adapters/contracts, timeout/cancel/retry, auth handling,

mocks, contract tests, error mapping.

Boleh lanjut bila Integrasi terbukti dan failure mode tertangani.

Berikutnya STEP 13.

STEP 13 — Hardening & Professional QA

Pemimpin SOL

Tujuan Menghancurkan asumsi: uji error, crash, corrupt input,

network, disk, concurrency, performance.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

14_STEP_13_HARDENING_PROFESSIONAL_QA_PROMPT.t

xt + repo/state/evidence.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 14

Tugas kamu Tidak perlu jadi tester manual kecuali ada hal yang

memang CI tidak bisa buktikan.

Hasil yang harus ada Risk matrix, regression/chaos tests, bug triage, fix

evidence, blocker status.

Boleh lanjut bila Release blockers selesai/diterima secara eksplisit.

Berikutnya STEP 14.

STEP 14 — Release Candidate & Packaging

Pemimpin SOL; ASTRA review readiness

Tujuan Membuat kandidat rilis exact dari source/commit

tertentu.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

15_STEP_14_RELEASE_CANDIDATE_PACKAGING_PROMP

T.txt + repo + QA evidence.

Tugas kamu Konfirmasi scope release bila perlu.

Hasil yang harus ada Portable ZIP, version/SHA, checksum, license notices,

release notes draft, packaged smoke evidence.

Boleh lanjut bila RC exact artifact lulus gate dan siap dipromosikan.

Berikutnya STEP 15.

STEP 15 — Final Release, Backup, Recovery & Maintenance

Pemimpin SOL + izin publikasi kamu

Tujuan Merilis exact RC, membuat backup/recovery dan sistem

maintenance.

Yang dikirim ke AI MASTER TXT +

16_STEP_15_FINAL_RELEASE_BACKUP_MAINTENANCE_P

ROMPT.txt + exact RC evidence.

Tugas kamu Beri izin jika akan publish/release publik; tentukan

policy maintenance bila diperlukan.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 15

Hasil yang harus ada Final tag/release, backups, restore plan, versioning,

hotfix/update process, final handoff.

Boleh lanjut bila Release terverifikasi + backup/recovery cukup + state

final tersimpan.

Berikutnya Siklus maintenance / versi berikutnya.

7. BAGIAN PALING PENTING: KAPAN PROMPT UI

DIBUAT, KAPAN GPT MEMBUAT GAMBAR?

Jawaban singkat

STEP 03 mendaftar UI. STEP 04 membuat prompt UI DAN GPT benar-benar membuat gambar. STEP 05

memilih/mengunci gambar final. STEP 08 memasukkan semuanya ke GitHub. STEP 09 SOL membuat UI

aplikasi asli.

Alur UI yang benar

STEP 03

Daftar semua UI + semua state + ID + prioritas

↓

STEP 04

Design System Prompt UI per screen/state →

↓

GPT Image / image tool benar-benar GENERATE gambar

↓

Review hasil revisi prompt regenerate bila perlu → →

↓

Pilih FINAL IMAGE

↓

STEP 05

Freeze: prompt revision + final image + interaction + copy

↓

STEP 08

Commit/push UI Reference Pack ke GitHub

↓

STEP 09

SOL implementasi UI production + screenshot ACTUAL vs REFERENCE

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 16

Apa yang dilakukan di STEP 03?

 Belum membuat gambar final.

 ASTRA memberi ID seperti UI-001, UI-002, dst.

 ASTRA mendaftar state: default, empty, loading, error, success, dialog, menu, settings, first-run, dll.

 ASTRA membuat UI_IMAGE_COVERAGE_MATRIX: mana yang wajib gambar P0/P1 dan mana yang

cukup spec.

Apa yang dilakukan di STEP 04?

1. ASTRA membuat UI Bible/design system.

2. ASTRA membuat prompt gambar khusus setiap screen/state yang membutuhkan visual reference.

3. Prompt tersebut dijalankan dengan GPT Image/image generation tool.

4. Gambar candidate dinilai terhadap requirement dan design system.

5. Jika kurang sesuai, prompt direvisi dan gambar di-generate ulang.

6. Kamu memilih/menyetujui gambar final untuk UI penting.

7. Prompt revision dan final image diberi ID sehingga dapat dilacak.

Jika gambar banyak

Boleh membuat per batch, misalnya 10 UI per batch. Contoh: Batch 1 UI-001–UI-010, Batch 2 UI-011–

UI-020. Namun STEP 04 belum selesai sebelum semua P0/P1 yang diwajibkan coverage matrix memiliki

final image.

Contoh perintah ke ASTRA pada STEP 04

PERAN AKTIF: ASTRA.

Kerjakan STEP 04 berdasarkan UI inventory dan reference yang sudah ada.

Buat design system dan prompt gambar untuk SEMUA UI/state P0/P1.

Setelah prompt siap, gunakan GPT Image untuk benar-benar membuat gambarnya.

Jika jumlahnya banyak, pecah per batch 10 gambar.

Review hasil, revisi prompt dan regenerate bila belum sesuai.

Jangan menyatakan STEP 04 PASS hanya karena prompt sudah ditulis.

Jika kamu ingin generate secara manual per batch

“Baca prompt UI Batch 1. Buatkan 10 gambar dari 10 prompt tersebut.

Jangan mengubah design system. Setiap gambar harus sesuai UI_ID dan state yang tertulis.”

Setelah selesai:

“Review 10 gambar Batch 1 terhadap prompt dan design system.

Tandai APPROVED atau REVISE. Untuk yang REVISE, perbaiki prompt dahulu sebelum generate ulang.”

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 17

Kapan kamu boleh berkata UI sudah final?

 Bukan saat prompt selesai.

 Bukan saat satu gambar candidate muncul.

 UI final ketika gambar yang dipilih mempunyai ID, prompt revision yang jelas, state/interaction/copy

sudah cocok, lalu dibekukan di STEP 05.

8. KAPAN GITHUB DIGUNAKAN?

STEP Hubungan dengan GitHub

00 Jika repo sudah ada, catat sebagai baseline. Jika belum

ada, tidak wajib membuat repo sekarang.

02 ASTRA mencari repo/library publik sebagai discovery. Ini

belum berarti target repo proyek harus diisi.

03–07 Fokus desain/decision. Evidence boleh disimpan, tetapi

titik resmi foundation belum STEP 08.

08

TITIK RESMI. SOL membuat/merapikan repo,

memasukkan UI Reference Pack, commit/push, mencatat

SHA, menyiapkan CI.

09–13 Semua implementasi, test, screenshot evidence, bugfix,

integration berjalan melalui repo/GitHub + CI.

14 GitHub menghasilkan/menyimpan RC artifacts dan

evidence sesuai workflow.

15 GitHub Release/tag final bila diotorisasi; backup terpisah

tetap wajib.

Isi UI Reference Pack yang masuk GitHub pada STEP 08

docs/ui/prompts/

UI-001_HOME_PROMPT.txt

UI-002_EDITOR_PROMPT.txt

...

docs/ui/references/final/

UI-001_HOME_FINAL.png

UI-002_EDITOR_FINAL.png

...

docs/ui/manifests/

UI_REFERENCE_MANIFEST.*

UI_FREEZE_MANIFEST.*

Kenapa bukan langsung GitHub sejak STEP 00?

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 18

GitHub tetap boleh ada sejak awal sebagai repo kosong/baseline, tetapi jangan menjadikan GitHub

tempat AI menulis file satu per satu sambil masih berpikir. STEP 08 adalah titik ketika keputusan

produk, UI, arsitektur, dan repository contract sudah cukup matang untuk foundation resmi.

Kalau kamu tidak mau mencoba di laptop

 Gunakan GitHub Actions/CI untuk lint, test, Windows build, screenshot UI, visual comparison, dan

portable ZIP sejauh memungkinkan.

 Kamu cukup melihat screenshot, logs ringkas, artifact, dan status PASS/FAIL.

 Hal yang CI tidak bisa buktikan harus diberi status NOT_TESTED/BLOCKED, bukan diklaim lulus.

9. RESEP PENGGUNAAN UNTUK PROYEK BARU —

VERSI SUPER SEDERHANA

Urutan Tempat Yang kamu lakukan

Hari/Bagian 1 Chat ASTRA

Kirim MASTER + STEP 00. Ceritakan

app yang ingin dibuat. Tunggu

baseline/handoff.

Bagian 2 Chat ASTRA

Kirim MASTER + STEP 01 + hasil STEP

00. Biarkan ASTRA merapikan

requirement.

Bagian 3 Chat ASTRA

STEP 02: ASTRA cari repo/library

serupa dan putuskan reuse vs build

from scratch.

Bagian 4 Chat ASTRA

STEP 03: daftar semua UI/state.

Pastikan tidak ada halaman penting

terlupa.

Bagian 5 Chat ASTRA + GPT Image

STEP 04: buat prompt seluruh UI, lalu

generate gambar per batch sampai

final.

Bagian 6 Chat ASTRA + kamu STEP 05: kamu setujui UI penting;

ASTRA freeze reference.

Bagian 7 Chat ASTRA STEP 06–07: arsitektur + aturan

codebase/repo.

Bagian 8 Pindah ke Chat SOL STEP 08: buat foundation repo, push UI

Reference Pack, CI, baseline build.

Bagian 9 Chat SOL

STEP 09: UI production berdasarkan

reference. Lihat screenshot actual vs

reference.

Bagian 10 Chat SOL STEP 10: satu vertical slice nyata.

Bagian 11 Chat SOL STEP 11: fitur lengkap bertahap.

Bagian 12 Chat SOL STEP 12: integrasi AI/API/FFmpeg, dll.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 19

Urutan Tempat Yang kamu lakukan

Bagian 13 Chat SOL STEP 13: hardening dan QA.

Bagian 14 Chat SOL + ASTRA review bila perlu STEP 14: RC portable ZIP.

Bagian 15 Chat SOL + izin kamu STEP 15: final release + backup +

recovery + maintenance.

10. KALAU CHAT PUTUS / GANTI AI / LIMIT HABIS

Jangan mengulang proyek dari awal. Lakukan ini:

1. Buka repo/source-of-truth terakhir.

2. Ambil PROJECT_STATE/handoff terakhir, branch/SHA, task aktif, hasil test, blocker, dan next exact

action.

3. Di chat baru, kirim MASTER TXT + prompt STEP aktif + state/handoff/evidence.

4. Tulis PERAN AKTIF yang sesuai.

5. Minta AI memverifikasi baseline sebelum melanjutkan.

Contoh:

“PERAN AKTIF: SOL. Lanjutkan proyek dari repo dan handoff terbaru.

Baca MASTER + prompt STEP 11. Verifikasi branch/SHA/status aktual dahulu.

Jangan ulang dari nol dan jangan menganggap chat lama tersedia.

Lanjutkan task READY berikutnya dan perbarui evidence + handoff.”

11. KAPAN HARUS KEMBALI KE STEP

SEBELUMNYA?

Perubahan/masalah Kembali ke

Tujuan produk berubah besar STEP 01

Ada repo basis baru yang mengubah strategi STEP 02, lalu mungkin STEP 06

User mengganti reference UI utama STEP 03 04 05 → →

Prompt UI ada tetapi gambar final belum dibuat STEP 04

UI Freeze hanya prompt tanpa final image STEP 04 lalu ulang STEP 05

Arsitektur/stack tidak cocok STEP 06

Ownership/repo structure berantakan STEP 07

UI Reference Pack belum masuk GitHub STEP 08

Runtime UI drift dari reference STEP 09; jika kontrak berubah, balik STEP 04/05

Vertical slice menunjukkan arsitektur salah STEP 06/07

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 20

Perubahan/masalah Kembali ke

Provider/API berubah STEP 12; jika memengaruhi produk/arsitektur, STEP

01/06

Release blocker ditemukan STEP penyebabnya atau STEP 13; jangan paksa STEP

14/15

12. YANG JANGAN DILAKUKAN

 Jangan mengirim semua prompt STEP sekaligus dan berkata “kerjakan semuanya”.

 Jangan menyuruh SOL coding besar sebelum STEP 05–07 cukup matang.

 Jangan menganggap prompt UI = gambar UI final.

 Jangan freeze UI tanpa generated final image untuk screen/state P0/P1 yang diwajibkan.

 Jangan membiarkan SOL redesign UI frozen karena “lebih bagus menurutnya”.

 Jangan menganggap build hijau = aplikasi sudah benar.

 Jangan menyimpan API key/token/password di source, prompt, screenshot, artifact, atau repo.

 Jangan push perubahan setengah matang file demi file hanya karena bisa memakai API GitHub.

 Jangan membuat helper/service/class baru sebelum SEARCH UNDERSTAND MODIFY. → →

 Jangan meminta kamu sendiri memasang tooling developer hanya untuk menolong AI jika CI dapat

mengerjakannya.

 Jangan mengulang dari STEP 00 hanya karena chat/model berganti; gunakan baseline dan handoff.

13. TEMPLATE PERINTAH SIAP PAKAI

A. Memulai STEP baru dengan ASTRA

PERAN AKTIF: ASTRA.

Gunakan Software Factory. Baca MASTER dan prompt STEP [NOMOR] yang saya kirim.

Gunakan handoff/evidence terakhir sebagai baseline.

Kerjakan hanya STEP ini sampai gate lengkap. Jangan melompat ke STEP berikutnya.

Jika ada keputusan produk yang benar-benar perlu saya pilih, jelaskan dengan bahasa sederhana.

B. Memulai STEP baru dengan SOL

PERAN AKTIF: SOL.

Baca MASTER, prompt STEP [NOMOR], repo, dan handoff terbaru.

Verifikasi branch/SHA/status aktual dahulu.

Kerjakan task STEP aktif secara serial, jalankan test/CI yang relevan, simpan evidence, lalu perbarui state dan

handoff.

Jangan redesign keputusan yang sudah freeze.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 21

C. Meminta ASTRA review hasil SOL

PERAN AKTIF: ASTRA.

Review hasil SOL untuk [STEP/TASK] pada [branch/SHA].

Periksa evidence, risiko, UI/arsitektur/acceptance criteria yang relevan.

Berikan keputusan: APPROVED FOR SCOPE / CHANGES REQUIRED / INSUFFICIENT EVIDENCE.

Jika ada perbaikan, tulis instruksi yang bisa langsung dijalankan SOL.

D. Meminta generate UI per batch

PERAN AKTIF: ASTRA.

Kita berada di STEP 04. Gunakan design system dan UI coverage matrix yang sudah disepakati.

Siapkan Batch [X] berisi maksimal 10 UI/state berikut: [ID].

Untuk setiap ID, finalkan prompt gambar lalu gunakan GPT Image untuk menghasilkan gambarnya.

Jangan campur state/ID. Setelah generate, review setiap gambar dan tandai APPROVED/REVISE.

E. Memulai STEP 08 / memasukkan ke GitHub

PERAN AKTIF: SOL.

Kerjakan STEP 08. Verifikasi UI Freeze terlebih dahulu.

Masukkan prompt final, generated final UI images, UI_REFERENCE_MANIFEST, dan UI_FREEZE_MANIFEST ke repo

target.

Commit/push sebagai satu checkpoint konsisten, catat SHA nyata, lalu siapkan repository foundation dan CI.

Jangan mulai STEP 09 sebelum reference pack di GitHub dapat ditelusuri ke SHA.

14. CHECKLIST SEBELUM PINDAH DARI ASTRA KE

SOL

Area Harus sudah ada

Produk STEP 01 sudah mendefinisikan workflow, fitur,

input/output, non-goal, done.

Discovery STEP 02 sudah memutuskan reuse/build-from-scratch

dengan audit lisensi/risiko.

UI Inventory STEP 03 punya semua screen/state material + coverage

matrix.

UI Images STEP 04 punya prompt final dan generated final image

untuk P0/P1.

UI Freeze STEP 05 punya mapping prompt revision <-> final image

<-> interaction/copy.

Architecture STEP 06 memilih stack dan boundaries.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 22

Area Harus sudah ada

Code Constitution STEP 07 menetapkan module ownership, repo shape,

aturan AI.

Kalau semua ini sudah ada

Baru pindah ke SOL untuk STEP 08. Di titik ini SOL tidak lagi “menebak produk”, tetapi membangun

berdasarkan blueprint yang sudah cukup matang.

15. RINGKASAN 1 HALAMAN — KALAU KAMU

LUPA SEMUANYA

PROYEK BARU

↓

ASTRA: STEP 00 01 02 03 → → →

↓

ASTRA + GPT IMAGE: STEP 04 (prompt + GENERATE gambar UI)

↓

ASTRA + KAMU: STEP 05 (pilih/freeze gambar final)

↓

ASTRA: STEP 06 07 →

↓

SOL: STEP 08 (GitHub + UI Reference Pack + CI)

↓

SOL: STEP 09 (UI nyata + screenshot comparison)

↓

SOL: STEP 10 11 12 13 → → →

↓

SOL + review ASTRA: STEP 14

↓

SOL + IZIN KAMU: STEP 15 (release + backup + maintenance)

File yang selalu kamu ingat

 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt = aturan utama.

 *_PROMPT.txt dari STEP aktif = pekerjaan saat ini.

 DOCX = manual kamu, bukan file utama untuk eksekusi AI.

 UI prompt per screen/state = dibuat di STEP 04 dan dipakai untuk GPT Image.

 Gambar UI final = dipilih STEP 04, dibekukan STEP 05, masuk GitHub STEP 08, ditiru SOL STEP 09.

SOFTWARE FACTORY ASTRA + SOL • Panduan Penggunaan

Panduan operasional untuk pemilik produk non-programmer Halaman 23

Satu kalimat yang paling aman saat bingung

PERINTAH UNIVERSAL

“Gunakan Software Factory. Baca MASTER + prompt STEP aktif + handoff terbaru. Verifikasi baseline,

kerjakan hanya STEP aktif, jangan melompat, jangan redesign keputusan frozen, dan tinggalkan

gate/evidence/handoff yang jelas.”