AI NGERTI GEOPOLITIK - STEP 00 PROJECT INTAKE & SAFETY GATE

Software Factory ASTRA + SOL - Baseline Pra-Implementasi

STATUS GATE: PASS WITH RECORDED OPEN ITEMS

Active Role: ASTRA

Project Mode: NEW_GREENFIELD + PRE-CREATED DOCS-ONLY REPOSITORY

Project Stage: PRE-IMPLEMENTATION

Target Repo: inoriko920-dev/AI-Ngerti-Geopolitik

Baseline HEAD: 61d80ee468cd01addc2a4f5f27ed568e7b835547

Source Code: NONE - belum ada kode aplikasi

Target Platform: Windows 11 x64

Tanggal: 06 Oktober 2026

Exact Next Step: SF-STEP 01 - Product Definition, hanya setelah pengguna mengatakan "lanjutkan"

0. KONTROL DOKUMEN

Document ID: ANG-SF-STEP00-INTAKE-SAFETY-v1.0

Versi: 1.0

Pemilik produk: Pengguna / repository owner

Peran penyusun: ASTRA

Master aturan: 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt

Blueprint produk: 00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.docx / mirror TXT

Repo baseline: main @ 61d80ee468cd01addc2a4f5f27ed568e7b835547

Gate: PASS WITH RECORDED OPEN ITEMS

Coding: BELUM DIIZINKAN

Next formal step: SF-STEP 01 - Product Definition

Tujuan: mengenali proyek, input, akses, baseline, source of truth, safety boundary, dan state awal. STEP 00 bukan implementasi.

0.1 STATUS TERMINOLOGY

PASS: Cukup jelas dan terverifikasi untuk scope STEP 00.

PROVISIONAL: Keputusan sementara/reversible; harus divalidasi pada STEP yang tepat.

OPEN: Belum diputuskan dan memang menjadi tanggung jawab STEP berikutnya.

NOT TESTED: Belum ada bukti runtime/build; tidak boleh diklaim sebagai bekerja.

BLOCKED: Tidak boleh dilanjutkan sampai dependency/gate terpenuhi.

READ-ONLY: Boleh dibaca sebagai evidence, tidak boleh dimodifikasi.

0.2 NAMESPACE STEP

LOCKED: SF-STEP = Software Factory governance. TECH-WAVE = Master Blueprint Bab 31 implementation roadmap. Jangan disamakan.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

AI Ngerti Geopolitik adalah proyek baru untuk membangun editor video desktop Windows yang khusus membantu produksi video geopolitik/dokumenter secara otomatis namun tetap dapat dikoreksi manual.

Master Blueprint v1.0 telah dibuat sebelum formal Software Factory dijalankan. STEP 00 memetakan evidence yang sudah ada, bukan menulis visi baru dari nol.

Repository AI-Ngerti-Geopolitik sudah dibuat lebih awal atas instruksi pemilik dan diterima sebagai docs-only checkpoint. Keberadaan repo tidak berarti SF-STEP 08 selesai.

Repo AI-Automatic-Video-Composer ditetapkan READ-ONLY. Tidak ada perubahan ke repo lama pada STEP ini.

2. PROJECT IDENTITY

Nama resmi: AI Ngerti Geopolitik

Mode: NEW_GREENFIELD dengan evidence dari produk lama

Stage: PRE-IMPLEMENTATION

Tujuan satu kalimat: Editor desktop Windows khusus video geopolitik/dokumenter yang stabil, automation-first, dapat diedit manual, dan memakai engine editor matang daripada membangun NLE umum dari nol.

Target pengguna awal: Creator/channel dokumenter, geopolitik, sejarah, explainers, dan workflow narasi + aset visual + subtitle + narration.

Platform V1: Windows 11 x64

Distribusi default: Portable folder multi-file dalam satu ZIP; final packaging diverifikasi pada tahap release.

AI provider V1: Gemini; hingga 100 credential slot dengan secure storage.

Repo target: inoriko920-dev/AI-Ngerti-Geopolitik

Repo lama: inoriko920-dev/AI-Automatic-Video-Composer - READ ONLY

Candidate engine: libopenshot; openshot-qt sebagai referensi/editor infrastructure subject to license gate

Code baseline: NONE

3. USER INTENT SNAPSHOT

- Fitur inti repo lama harus tetap tersedia, tetapi aplikasi baru lebih stabil dan tidak bergantung pada timeline/render custom yang rapuh.

- Editor manual tetap sumber kebenaran; AI memakai command/transaction yang sama dengan aksi manual.

- Workflow inti mendukung Scene DOCX, canonical asset A001/A002/... dan layout SINGLE/DOUBLE.

- Perintah AI bahasa manusia harus tervalidasi, deterministic saat dieksekusi, render-backed, dan undoable.

- Gemini provider V1; maksimal 100 credential, tanpa menyimpan key plaintext di repo/project/log.

- Preview, timeline, undo/redo, subtitle, narration, animation, validation/relink, recovery, dan export harus stabil sebelum app dianggap matang.

- Target bukan clone penuh Filmora/Premiere, melainkan specialized documentary/geopolitics editor.

- Seluruh DOCX planning/reference wajib berada di repo sebelum coding dan AI lain wajib membaca source-of-truth/handoff.

4. INPUT REGISTER & EVIDENCE

IN-01 | Instruksi pemilik terbaru | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Satu STEP per giliran; source-of-truth/handoff wajib; jangan coding sebelum waktunya.

IN-02 | Repository AI-Ngerti-Geopolitik | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Repo publik tersedia; main baseline diverifikasi.

IN-03 | AGENTS.md | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Entry gate wajib AI lain.

IN-04 | 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Konstitusi Software Factory.

IN-05 | PANDUAN_PENGGUNAAN_SOFTWARE_FACTORY_ASTRA_SOL.docx + TXT | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Panduan operasional.

IN-06 | 00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.docx + TXT | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Baseline produk/arsitektur awal; source-of-truth produk pra-formal.

IN-07 | HANDOFF.md | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Exact next action sebelumnya = SF-STEP 00.

IN-08 | PROJECT_STATUS / DECISIONS_LOCKED / REPOSITORY_RULES | AVAILABLE_VERIFIED | YA | Status, keputusan, aturan kerja.

IN-09 | Repo AI-Automatic-Video-Composer | REFERENCE_READ_ONLY | TIDAK wajib diubah | Feature baseline/lessons learned. Tidak disentuh.

IN-10 | Research OpenShot/libopenshot | AVAILABLE_AS_PRIOR_EVIDENCE | TIDAK final | OpenShot v4.0.1 dan libopenshot v1.0.1 telah diidentifikasi; audit formal tetap SF-STEP 02.

IN-11 | UI final images/reference pack | MISSING_EXPECTED_LATER | TIDAK | Belum waktunya; SF-STEP 03-05.

IN-12 | Gemini API keys / secrets | NOT_REQUIRED | TIDAK | Jangan meminta/menyimpan secret pada planning.

IN-13 | Windows runtime/build evidence | NOT_TESTED | TIDAK | Belum ada code; tidak diperlukan STEP 00.

5. BASELINE & SOURCE OF TRUTH

1. Instruksi eksplisit terbaru pemilik proyek.

2. Prompt STEP aktif Software Factory.

3. 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt.

4. Master Blueprint ANG + planning STEP terbaru.

5. DECISIONS_LOCKED.md.

6. PROJECT_STATUS.md + HANDOFF.md.

7. Source/test/evidence aktual ketika implementasi sudah ada.

Blueprint architecture = evidence/provisional sampai SF-STEP 02/06 kecuali keputusan owner yang explicit LOCKED.

6. LOCKED DECISIONS SNAPSHOT

D-001: Nama produk AI Ngerti Geopolitik.

D-002: Repo target AI-Ngerti-Geopolitik.

D-003: AI-Automatic-Video-Composer adalah READ-ONLY reference.

D-004: Masalah utama adalah mempertahankan workflow/fitur sambil mengganti pondasi editor custom dengan foundation matang.

D-005: Arah candidate OpenShot/libopenshot; cara reuse menunggu license + architecture gate.

D-006: V1 mengejar feature parity relevan sebelum ekspansi besar.

D-007: AI hanya melalui Edit Plan/Command tervalidasi dan undoable.

D-008: Fokus specialized geopolitics/documentary editor, bukan clone NLE umum.

D-009: Windows 11 x64; portable multi-file ZIP default.

D-010: Gemini V1; credential tidak plaintext.

D-011: No fake capability / no unsupported controls.

D-012: Planning/reference DOCX wajib di repo sebelum coding.

D-013 - NEW STEP 00: SF-STEP dan TECH-WAVE adalah namespace berbeda; TECH-WAVE Bab 31 tidak boleh dibaca sebagai fase Factory.

D-014 - NEW STEP 00: Repo dibuat lebih awal sebagai docs-only checkpoint. Ini bukan bukti SF-STEP 08 selesai dan tidak mengotorisasi coding.

7. WORKING AGREEMENT

- Hanya satu SF-STEP aktif pada satu waktu; perintah "lanjutkan" berarti exact next action, bukan seluruh roadmap.

- ASTRA memimpin planning; SOL memimpin implementasi setelah fase yang tepat.

- Setiap STEP planning dibuatkan DOCX detail dan disimpan ke repo bersama mirror machine-readable bila perlu.

- Tidak ada coding production sebelum planning/reference pra-coding lengkap dan gate mengizinkan.

- UI tidak boleh diimplementasikan sebelum inventory, prompt/reference, review, dan freeze selesai. Jika owner rule UI meminta berhenti setelah prompt UI, AI wajib berhenti sampai seluruh gambar selesai, diperiksa, direvisi, dan reference DOCX final tersedia.

- Repo lama tidak disentuh.

- Jangan copy/fork code OpenShot besar sebelum license strategy jelas.

- Jangan menyimpan secret di repo, DOCX, log, project file, fixture, atau screenshot.

- Jangan mengklaim VERIFIED bila hanya PLANNED atau belum diuji.

- Sebelum sesi berakhir, state/handoff diperbarui bila ada perubahan bermakna.

- Keputusan teknis lokal berisiko rendah boleh diambil AI; pengguna hanya diminta keputusan produk/biaya/privasi/tampilan/tindakan sulit dibatalkan.

8. ACCESS & CAPABILITY MATRIX

GitHub read | AVAILABLE | Repo target dan source-of-truth berhasil dibaca.

GitHub write | AVAILABLE | Dokumentasi/handoff dapat di-commit; STEP 00 tidak mengizinkan source code.

DOCX create/read | AVAILABLE | Planning DOCX dapat dibuat, dirender, diperiksa, dan disimpan.

Library/file retrieval | AVAILABLE | Software Factory dan evidence terdahulu dapat ditemukan.

Web research | AVAILABLE / LIMITED BY STEP | Tidak mengulang discovery formal pada STEP 00.

Image generation | AVAILABLE LATER | Belum digunakan; UI imagery pada SF-STEP 04.

Windows native runtime | NOT VERIFIED IN THIS SESSION | Bukan requirement STEP 00.

Gemini/API credentials | NOT CONFIGURED / NOT REQUIRED | Planning tidak membutuhkan secret.

CI/build | NOT PRESENT | Belum ada source/CI product.

Release | NOT APPLICABLE | Tidak ada artifact aplikasi.

9. GIT/GITHUB BASELINE

Current reviewed HEAD: 61d80ee468cd01addc2a4f5f27ed568e7b835547

Branch: main

Source code: Tidak ada

Allowed writes before SF-STEP 08: Planning/reference, status, handoff, decision logs, evidence.

Disallowed writes: Source implementation, upstream copy/fork, build workflow yang menyiratkan implementasi dimulai, release artifact.

Checkpoint policy: Setiap STEP planning selesai di-commit; status/handoff menunjuk exact next action.

Recovery: Repo + DOCX menjadi redundant record; jangan bergantung pada memory chat saja.

10. CONSTRAINTS / NON-GOALS

Platform: Windows 11 x64 V1.

Packaging: Portable multi-file ZIP default; final detail later.

Domain: Video geopolitik/dokumenter/explainers; bukan NLE general-purpose penuh.

AI: Gemini V1; command-based; manual editor canonical.

Credentials: Max 100 slot; secure storage; no plaintext.

Legacy parity: Feature parity relevan dipertahankan tanpa mewarisi arsitektur custom yang rapuh.

Engine: Jangan membangun media/timeline engine umum dari nol bila foundation matang tersedia.

UI: Belum ada final UI; jangan desain/implement di STEP 00.

Upstream adoption: Belum final; formal audit SF-STEP 02 dan architecture/license SF-STEP 06.

Coding: Dilarang pada STEP 00.

11. SAFETY BOUNDARIES

Secrets: Jangan meminta, menyimpan, menyalin, screenshot, atau commit API key pada planning.

User media: Tidak dibutuhkan pada STEP 00.

Repo lama: READ-ONLY absolut untuk scope proyek baru.

Upstream code: Jangan copy substantial openshot-qt/libopenshot code sebelum lisensi dan integration strategy diputuskan.

Irreversible Git: Tidak ada force push/history rewrite/release/tag pada planning.

Claims: Gunakan PLANNED/VERIFIED/NOT TESTED; jangan menyebut stabil tanpa E2E/runtime evidence.

AI autonomy: Tidak membuat keputusan bisnis/legal material diam-diam.

External API: Tidak melakukan call Gemini saat planning.

Credential rotation: Tidak merancang pola untuk mengakali quota/rate limit; pool hanya untuk resiliency yang sah/error handling.

12. INITIAL RISK REGISTER

R-01 | Blueprint dibuat sebelum formal SF-STEP 01/06 sehingga detail arsitektur bisa dianggap final terlalu dini. | HIGH | MEDIUM | MITIGATED | STEP berikutnya memetakan/validasi, bukan menulis ulang.

R-02 | openshot-qt GPL dan libopenshot LGPL dapat memengaruhi strategi distribusi/copy code. | CRITICAL | MEDIUM | OPEN | Audit formal SF-STEP 02 + license decision SF-STEP 06.

R-03 | Repo dibuat sebelum SF-STEP 08 dapat membuat AI menganggap coding sudah boleh. | HIGH | HIGH | MITIGATED | Docs-only + AGENTS + D-014.

R-04 | AI lain dapat menyamakan SF-STEP dengan TECH-WAVE blueprint. | HIGH | HIGH | MITIGATED | D-013.

R-05 | Native libopenshot/Qt/FFmpeg packaging Windows bisa kompleks. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Engine spike/packaging proof nanti.

R-06 | Feature parity bisa melebar menjadi clone editor umum. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Specialized workflow + non-goals + parity matrix.

R-07 | Preview/export parity drift bila editor shell dan renderer memakai jalur berbeda. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Shared canonical projection/engine + golden frame tests.

R-08 | 100 Gemini credential berisiko secret leakage/logging errors. | CRITICAL | LOW/MEDIUM | OPEN | Secure OS storage, masking, redaction.

R-09 | AI auto-edit dapat membuat perubahan terlalu luas atau stale. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Strict schema, semantic validator, revision, transaction + undo.

R-10 | Accidental writes ke repo lama. | CRITICAL | LOW | MITIGATED | READ-ONLY di source-of-truth.

R-11 | Dokumentasi drift lintas sesi. | HIGH | MEDIUM | MITIGATED | Canonical status/handoff + source-of-truth index + per-step DOCX.

R-12 | UI dibuat terlalu dini sehingga redesign mahal. | HIGH | HIGH | MITIGATED | SF-STEP 03-05 + owner UI stop rule.

R-13 | Formal discovery mengandalkan riset lama yang bisa berubah. | MEDIUM | MEDIUM | OPEN | Re-verify upstream pada SF-STEP 02.

R-14 | Stabilitas diklaim hanya dari unit tests/compile. | HIGH | MEDIUM | OPEN | Golden E2E, visual, packaged smoke, direct owner test.

13. OPEN / PROVISIONAL ITEMS

O-01 | Lisensi source AI Ngerti Geopolitik dan cara reuse OpenShot/libopenshot. | SF-STEP 02/06

O-02 | Exact strategy full openshot-qt fork, selective reuse, libopenshot adapter, atau hybrid. | SF-STEP 02/06

O-03 | Final PySide/Qt integration, native dependency bundling, Windows toolchain. | SF-STEP 06

O-04 | Final UI inventory/screen/state/reference. | SF-STEP 03-05

O-05 | Project schema/file extension final and migration strategy. | SF-STEP 06/07

O-06 | Exact Gemini model default/API behavior. | SF-STEP 12/current verification

O-07 | Performance targets berdasarkan target PC nyata. | SF-STEP 06/10/13

O-08 | Mapping 21 legacy animation effects ke exact/approx/unsupported engine primitives. | SF-STEP 02/06/11

O-09 | Full legacy AAVC project importer scope. | Setelah schema baru stabil/later wave

O-10 | Final release license notices/attribution. | SF-STEP 14/15

No open item blocks STEP 00.

14. STEP 00 ACCEPTANCE CHECKLIST

Jenis proyek diklasifikasikan: PASS

Repo target dan baseline SHA diverifikasi: PASS

Source code baseline diidentifikasi: PASS - NONE

Instruksi pengguna terbaru/cadence satu STEP dipahami: PASS

Software Factory master/guide dibaca: PASS

Master Blueprint dibaca sebagai evidence: PASS

Input registry dibuat: PASS

Source-of-truth precedence ditetapkan: PASS

Working agreement ditetapkan: PASS

Protected repo/artifact boundaries ditetapkan: PASS

Secret/data overwrite risk diperiksa: PASS

Git/GitHub docs-only exception dicatat: PASS

SF-STEP vs TECH-WAVE ambiguity diselesaikan: PASS

Risk register dibuat: PASS

Open/provisional items dialokasikan ke STEP tepat: PASS

Tidak ada coding/UI generation/build pada STEP 00: PASS

Handoff ke STEP 01 siap: PASS

15. HANDOFF SF-STEP 00 -> SF-STEP 01

Project: AI Ngerti Geopolitik

SF-STEP 00 status: PASS WITH RECORDED OPEN ITEMS

Project mode: NEW_GREENFIELD + docs-only target repo

Baseline reviewed: main @ 61d80ee468cd01addc2a4f5f27ed568e7b835547 sebelum commit output STEP 00

Source code: NONE

Primary product source: 00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.docx/TXT

Process source: 00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt + panduan Software Factory

Locked safety: Repo AI-Automatic-Video-Composer READ-ONLY; no code before gates; no secrets.

Important process decision: SF-STEP != TECH-WAVE.

Product direction: Stable specialized geopolitics/documentary editor; OpenShot/libopenshot candidate; feature parity first; AI command-based.

Inputs for STEP 01: Master Blueprint + STEP 00 DOCX + locked decisions + status/handoff.

Do not redo: Jangan menulis product vision dari nol. STEP 01 harus memetakan dan memvalidasi Master Blueprint terhadap Product Definition gate.

Primary STEP 01 question: Apakah problem statement, target user, primary workflow, mandatory/optional features, input/output, non-goals, success criteria, dan Product Done sudah konsisten dan dapat diuji?

Exact next action: Setelah pemilik berkata "lanjutkan", kerjakan SF-STEP 01 Product Definition saja; buat DOCX detail, commit, update status/handoff, lalu berhenti.

16. GATE DECISION

SF-STEP 00 GATE: PASS WITH RECORDED OPEN ITEMS

PASS hanya mengizinkan STEP 01 setelah perintah pengguna. Tidak mengizinkan coding/UI/fork/build/release.

BERHENTI DI SINI. SF-STEP 01 BELUM DIKERJAKAN.

APPENDIX A - EVIDENCE SNAPSHOT

GitHub repo | inoriko920-dev/AI-Ngerti-Geopolitik | VERIFIED

Branch | main | VERIFIED

Baseline HEAD | 61d80ee468cd01addc2a4f5f27ed568e7b835547 | VERIFIED

Root | AGENTS.md, HANDOFF.md, README.md, docs/ | VERIFIED

Planning blueprint | docs/planning/00_MASTER_BLUEPRINT_AI_NGERTI_GEOPOLITIK.docx + .txt | VERIFIED

Software Factory | docs/software_factory/00_MASTER_SOFTWARE_FACTORY_PROMPT.txt + panduan DOCX/TXT | VERIFIED

Current source code | None | VERIFIED ABSENT

Old repo modification | None performed in STEP 00 | VERIFIED BY SCOPE

OpenShot research | OpenShot v4.0.1 / libopenshot v1.0.1 prior evidence | PROVISIONAL UNTIL SF-STEP 02

APPENDIX B - AI SESSION STARTUP CHECKLIST

- Baca AGENTS.md.

- Baca Master Software Factory dan prompt STEP aktif bila tersedia.

- Baca seluruh planning/reference yang berlaku, termasuk DOCX atau mirror TXT.

- Baca HANDOFF, PROJECT_STATUS, DECISIONS_LOCKED, REPOSITORY_RULES.

- Verifikasi HEAD aktual; jangan mengandalkan SHA lama jika repo berubah.

- Identifikasi SF-STEP aktif dan jangan tertukar dengan TECH-WAVE.

- Verifikasi area read-only dan perubahan yang diizinkan.

- Kerjakan hanya output/gate STEP aktif.

- Update status + handoff sebelum berhenti.

- Jangan menyebut selesai bila evidence belum ada.